
合同编号：    
建设工程造价咨询合同
(合同样式)

项目名称：广东机电职业技术学院钟落潭校区实训基地S-2全过程造价咨询服务
委 托 人：广东机电职业技术学院
咨 询 人：         
签订日期：     年   月    日
第一部分　协议书
委托人（全称）：广东机电职业技术学院
咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：广东机电职业技术学院钟落潭校区实训基地S-2全过程造价咨询服务。
2.工程地点：广州市白云区钟落潭镇广东机电职业技术学院钟落潭校区内（广从九路160号）。

3.工程规模：本项目用地面积约20000平方米，总建筑面积为27432.7平方米，其中地上建筑面积19432.7平方米，地下建筑面积8000平方米，建设内容包括1栋实训基地及道路、绿化等相关配套设施。

4.投资金额：工程总投资13567.87万元，建筑安装工程费11372.77万元。
5.资金来源：财政资金。
二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：

1、广东机电职业技术学院钟落潭校区实训基地S-2全过程造价咨询服务，包括（但不限于）设计阶段、招标阶段、施工阶段、结算阶段等全过程工程造价控制咨询服务、投资控制工作。每个阶段具体的工作内容详见下表（招标人有权对本项目的服务范围和工作内容进行适当调整）。
	序号
	阶段
	工作内容

	1
	设计阶段
	1.审核初步设计概算，判别设计概算的合理性，提出分析处理报告，参与洽谈调整，提出限额设计指标；
2.审核施工图预算，判别是否满足限额要求，向委托人提出分析处理意见或建议，参与委托人与设计人的协商洽谈及相关问题的解决；
3.根据委托人的需要，协助委托人编制项目合约规划；
4.协助委托人编制目标成本。

	2
	招标阶段
	1.参与审核招标文件；
2.根据委托人的需要提供工程招标采购方面的咨询服务；
3.提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；
4.编审工程量清单及招标控制价，提供主要材料设备参考品牌表，提交招标控制价公布函，完成造价部门招标控制价备案等；
5. 协助委托人进行合同的相关造价条款的拟定，并根据委托人的需要参与合同谈判。

6.本项目监理、设计施工总承包、全过程造价咨询、检测、检测招标阶段的工作内容除外。

	3
	施工阶段
	1.协助委托人制定现场造价管理的流程与办法，包括工程变更程序、工程款支付程序等；
2.根据进度计划编制资金使用计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划；
3.负责项目全过程造价控制，审核工程量与进度款，审核工程款用款计划；
4.有预见性的提醒委托人节约费用，防范工期索赔，负责协助合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，向委托人提供专业评估意见及估算书；
5.负责建立支付台账、工程变更管理台账、动态投资台账，定期向委托人汇报；
6.协助委托人定期召开造价控制会议，会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，审核变更价款。提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告，协助委托人选择技术经济性最佳的方案；
7.参与有关工程造价及合同执行的工程会议及委托人要求的其它会议，协助委托人协调和承包单位经济关系以利工程顺利进行；
8.按委托人要求提供驻场服务，要求不少于1人(土建专业),且具有3年以上相关工作经历，有造价工程师执业资格；

9.为委托人提供施工过程中出现新增项目的参考信息。

	4
	竣工结算阶段
	1.协助委托人组织推进竣工结算工作，编制竣工结算计划、竣工结算工作方案、提出竣工结算工作建议；
2.审核工程竣工结算，协助委托人处理与咨询人的有关结算纠纷；
3.结算后进行资料汇总、提交结算后评估分析，包括对项目及实施过程的描述、估算、概算、预算、合同价及结算价进行比较，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析；
4.编制工程建筑技术经济指标。

	5
	终审阶段
	1.协助及配合招标人完成项目的终审工作，为项目造价纠纷提供法律支持。

	6
	其他
	1.委派项目负责人或项目主要专业人员出席委托人召开的专业会议；
2.设置专职人员进行项目服务工作，以满足委托人的工作需要；

3.项目资料归档完整，定期接受委托人检查。
4.向委托人提出专业性建议并提供相关的服务，协助委托人解决合同纠纷；
5.结合工程实际情况独立编制所有工程造价成果文件，并按工程进度、委托人要求及时上报；


2、检验检测监测等服务项目的预算、结算审核

3、发包人委托的其他与本项目相关的工程预算、结算审核

    三、服务期限

1.本合同服务期限:自中标通知书发出之日起至咨询人完成全部服务内容之日止。

2.委托人根据实际情况，有权对本合同履行期进行适当调整，咨询人必须采取一切有效措施保证完成委托服务工作，不得延误。

3.在本合同约定的工程造价咨询范围内，非因咨询人原因造成工程延期，致使造价咨询服务期出现延长的，咨询人的责任期也应相应延长。

       四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：按国家和广东省、广州市颁布的有关规定及造价标准、定额、规范执行，并结合本项目的相关造价管理文件及委托人的相关要求。
      五、酬金

 本工程全过程造价咨询费暂定为         万元,结算具体方式详见专用条款5.3。
        六、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1.本合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件

2.协议书

3.中标通知书；

4.专用条件及附录；

5.通用条件；

6.招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

7.投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

8.国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

9.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、合同订立

1.订立时间：_________年___月__日。
2.订立地点：广州市      。

九、合同生效

本合同自_双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

十、合同份数

本合同一式拾份，具有同等法律效力，其中委托人执柒份，咨询人执叁份。

委托人：          （盖章）        咨询人：（盖章）

法定代表人或其授权的              法定代表人或其授权的

代理人：______（签字或盖章）      代理人：________（签字或盖章）

地    址：                        地    址：
账    号：                        账    号：
开户银行：                        开户银行：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电   话：
传    真：                        传    真：
电子信箱：                        电子信箱：
第二部分    通用条件
1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。
1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。
1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。
1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。
1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。
1.1.14“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
1.2语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.3合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书

2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的经双方确认的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。
2.委托人的义务
2.1提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照附录C的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用由委托人提供的办公场所。

2.2.2委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的必要外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

2.5答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。

2.6支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。
3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。
3.2 咨询人的工作要求
3.2.1咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准。

3.2.3咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务，不转包承接的造价咨询服务业务。

3.3咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4使用委托人办公场所的返还

项目咨询人员使用委托人提供的办公场所，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述办公场所按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。
4.1.3委托人未能按期支付酬金超过14天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付未付款项×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。
4.2咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。
4.2.2因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。
5.2支付申请
咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金及费用。
5.4有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更
6.1.1任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.1.2除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。咨询人的责任期也应相应延长，委托人就此无需另行支付费用。

6.1.3合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应协商确定。
6.1.4因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。
6.2合同解除
6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；委托人对酬金支付有异议，双方未就异议达成一致的除外。

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。
除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。
6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。
6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：
（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料、使用的办公场所（如有）交还。

7.争议解决

7.1协商
双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2调解
如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.1考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。
8.2保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。
8.3联络
8.3.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.3.2委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应在变动当日以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.3.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。
8.4知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。
双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。
第三部分　专用条件

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1词语定义

1.1.16承包人：指除委托人、咨询人以外与本项目有关的施工单位。
1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用  / 。
1.3合同文件的优先顺序
本合同文件的解释顺序为：

（1）本合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件

（2）协议书

（3）中标通知书；

（4）专用条件及附录；

（5）通用条件；

（6）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

（7）投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（8）国家及广东省、广州市的标准、规范及有关技术文件；

（9）其他合同文件。

1.4适用法律

本合同适用国家和工程所在地现行的有关工程建设造价方面的法律、法规及相关规定。
本合同适用的其他规范性文件包括但不限于:

中国建设工程造价管理协会《工程造价咨询业务操作指导规程》；
《建设工程造价咨询成果文件质量标准》，编号为CECA/GC7-2012；
《GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范》；
《CECA/GC 1-2015建设项目工程投资估算编审规程》；
《CECA/GC 2-2015建设项目设计概算编审规程》；
《CECA/GC3-2010建设项目工程结算编审规程》；
《CECA/GC 5-2010 建设项目施工图预算编审规程》；
广东省和广州市现行的相关法律法规和规章、工程造价计价办法、工程造价价格信息。
2.委托人的义务

2.1提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：委托人应在不耽误服务的合理时间内，免费向咨询人提供与服务有关的相关资料。
2.2提供工作条件
2.2.1项目咨询人员使用由委托人提供的办公场所及办公设备要求：（1）协助解决咨询人现场办公场所；（2）其余工作条件(包括但不限于电脑、打印机、复印机等办公设备及耗材等)由咨询人自行解决。

2.3合理工作时限

委托人为咨询人设定的合理工作时限：详见合同附录B要求。

2.4委托人代表

委托人代表为：________，其权限范围：本项目造价咨询服务联系工作事宜。
2.5答复

委托人同意及时对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3.咨询人的义务

3.1项目咨询团队及人员

3.1.1为确保造价咨询服务质量，在明确分工各负其责的基础上，咨询人在本合同履行期内为本合同业务派出的项目负责人、各专业造价咨询驻场人员的职务、资历、资格须满足委托人要求。
3.1.2项目负责人为：         ，项目负责人为履行本合同的权限为：本项目造价咨询服务联系工作事宜及对提供的造价咨询成果负责。

3.1.3在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。咨询人更换项目负责人及项目咨询团队其他咨询人员的约定：更换新的人员资格及经验不低于被更换人员。 

3.1.4委托人要求更换咨询人员的情形还包括三次以上未按委托人要求完成造价咨询工作 。

3.1.5项目负责人及其咨询团队人员必须是本企业在职人员。

3.2咨询人的工作要求

3.2.1咨询人向委托人提供有关资料的时间：详见合同附录B要求 。咨询人向委托人提供的资料还包括：详见合同附录B要求。

3.2.2咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：详见合同附录B要求。

3.2.4咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后2 日内给予书面答复。

3.3咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：（1）委托人针对本项目制定的相关管理规定以及国家、工程所在地省市现行的相关法律法规、管理办法；（2）其他工作依据：委托人的要求、图纸、招标文件。
3.4使用委托人办公场所及办公设备的返还：咨询人应在本合同终止后离场时将委托人提供的办公场所、办公设备、物品、资料等返还委托人（若有）。咨询人应保证场地清理干净，资料全部返还。咨询人应当于本合同终止后的三日内离场，并返还全部资料及办公场所。
3.5咨询人的其他义务

（1）咨询人在履行本合同约定的义务时，要认真贯彻国家有关法律、法规和政策，应用合理的技能，谨慎而勤奋地工作。
（2）根据委托人与第三方签订的合同的授权或要求，行使权利或履行职责时，咨询人应：
1）根据本合同进行工作。
2）咨询人在为委托人和第三方之间提供证明、行使决定权或处理权时，不是作为仲裁人，而是作为独立的专业人员，依据自己的专业技能和判断，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正地维护各方的合法权益。

3）在变更任何第三方的义务时，对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准。
（3）咨询人应与委托人安排的其他服务人员合作，但不对此类人员或他们的行为负责。
（4）在合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本合同项目业务有关的保密资料。
4.违约责任

委托人、咨询人一致同意不适用通用条件第4条的约定，代之以：
（1）本合同一经生效，除法律、法规规定或本合同约定外，咨询人不得擅自解除。擅自解除合同属违约行为，咨询人应向委托人支付本合同价总额的20%作为违约金。

（2）若委托人未按合同约定及时提供咨询人开展编制工作所需要准确有效的技术资料、基础资料等相关资料，或者由于委托人变更计划，致使咨询人不能按本合同约定时间完成造价咨询工作的，委托人应按咨询人的实际情况顺延时间。
（3）若因咨询人自身的原因未按本合同约定的期限完成造价咨询工作，属于违约行为。咨询人逾期3天以上的（包括本数），委托人有权扣减2000元/天的违约金；逾期15天以上的（包括本数），委托人有权扣减50000元的违约金；出现2次或以上逾期15天以上的（包括本数），委托人有权单方面解除合同，并有权要求咨询人支付本合同咨询费的20%作为违约金。

（4）咨询人不得私自分包造价咨询工作任务。若咨询人私自分包造价咨询工作任务，视为违约，除扣除全额费用外，还需承担由此造成的工期、技术及其它一切损失。
（5）在造价咨询过程中，咨询人有失职行为，在造价咨询责任范围内出现重大问题造成经济损失的，咨询人应承担相应责任，除免收损失部分咨询费外，应赔偿委托人相应的损失。
（6）咨询人及其服务人员应当对造价咨询成果质量负相应的咨询责任，对玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿的，由委托人依法向建设行政主管部门申报暂停或者吊销其咨询审查资格，并处以相应的经济处罚；造成委托人损失的，由咨询人承担赔偿责任。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
（7）咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿委托人由于该赔偿或其他要求所导致的各种费用的支出。
（8）合同履行过程中，委托人有权发函约见咨询人的法定代表人，咨询人的法定代表人无正当理由拒绝约见的，委托人有权扣减50000元/次的违约金。
（9）若项目造价咨询过程中咨询人达不到委托人的要求，委托人有权随时要求咨询人撤换工作不力的项目负责人和驻场人员，委托人有权扣减项目负责人50000元/（人·次）和驻场人员20000元/（人·次）的违约金。若咨询人经更换人员三次或以上仍未达到委托人要求的，委托人有权解除本合同，无需向咨询人作任何补偿，不再支付剩余费用。
（10）如咨询人实际工作人员在编审概算、预算、工程进度款、工程变更、结算等阶段能力不足或工作中出现重大错漏，委托人有权将该阶段编审任务另行委托有资质的社会机构承担，相关费用由咨询人承担。
（11）合同生效后，咨询人应履行合同义务及参建单位职责，并视为接受及认同委托人各项相关建设管理规定。如咨询人若未达到委托人相关建设管理要求，委托人有权依据相关管理办法要求咨询人承担违约责任及赔偿损失。

(12)委托人将对咨询人提交的成果资料进行复核审查，咨询人应积极配合业主复核工作，并根据审查结果承担违约责任并支付违约金。具体按照（广州市住房和城乡建设委员会关于印发《广州市建设工程全过程造价技术规程》）（穗建筑[2016]2101号）相关管理办法执行。

（13）咨询人需确定项目实施人员与投标文件中所附人员名单一致，咨询人可以根据造价咨询业务工作的需要调整并替换相同资格、水平的造价人员但需得到委托人书面批准，否则委托人有权视咨询人为人员名单不一致，并有权按照如下标准追究咨询人：
	序号
	违约说明
	违约金额（人民币元）

	1
	更换项目负责人
	50000元/(人·次)

	1.1.1 
	更换驻场造价人员
	20000元/(人·次)


5.支付

5.1支付货币

币种为：人民币，汇率为： / ，其他约定： / 。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的应付款日，向委托人提交有效的支付申请书和有效的增值税专用发票。

5.3支付酬金
5.3.1造价咨询费组成：
5.3.1.1本工程全过程造价咨询费暂定为         万元

全过程审计咨询费=建安工程费正常服务酬金+建安工程费结算审计效益费+检验检测监测等服务项目服务酬金+发包人另外委托的与本项目相关的其他项目服务酬金；其中：

①结算时，正常服务酬金以终审定案金额中的建安工程费+检验检测监测等服务项目审定结算金额+发包人另外委托的与本项目相关的工程结算审定金额为计算基数按下表费率差额累进计算后再乘以（1-中标报价下浮率），中标报价下浮率为：      %。
具体费率表如下：
	序号
	咨询
项目
名称
	收费
基数
	收费标准
	备注

	1
	全过程审计
	终审定案金额中的建安工程费+检验检测监测等服务项目审定结算金额+发包人另外委托的与本项目相关的工程结算审定金额
	100万以内
	101~500万元
	501~1000万元
	1001~5000万元
	5001万~1亿
	1亿以上
	差额定率累进计费;费率中已包括驻场人员的费用、钢筋及预埋件审核费用等.

	
	
	
	1.2%*0.8=0.96%
	1.1%*0.8=0.88%
	1.0%*0.8=0.8%
	0.9%*0.8=0.72%
	0.8%*0.8=0.64%
	0.7%*0.8=0.56%
	


②建安工程费结算审计效益费=委托人委托工程项目净核减额×3%，净核减额以委托人初步审查后转交咨询人审核所核减额为准。
5.3.1.2咨询人的投标总价包括咨询人履行本合同所必须的所有成本费用（包括调研费）和咨询人应承担的一切税费，即派出主要造价咨询人员、驻场服务人员及后勤保障人员、设备等完成约定期限及咨询范围工作的全部人力、物力费用以及技术资料费、现场管理费、企业管理费、利润和税金等合同所涉及的正常服务和附加服务费用。 

5.3.1.3咨询人在合同履行期间须自行决定驻场人员工作所需的交通方式、确保及时到达工作地点，所需费用及必需的工作设备、软件（含提供给委托人2套）   等已包含在造价咨询酬金中标价中，委托人不再另行支付任何费用，委托人提供驻场办公室。
5.3.1.4除非双方另有约定，本合同造价咨询酬金计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动等因素。
5.3.2具体支付方式

1.进度款支付

全过程造价咨询服务费的计费基数为咨询费暂定价（中标价）。具体支付方式如下：
	序号
	工作节点内容
	咨询费
支付比例
	支付时间

	1
	合同签订
	支付至合同咨询费暂定价的10%
	合同签订生效后10天内

	2
	初步设计概算
	支付至合同咨询费暂定价的20%
	在初步设计概算通过审定后10天内支付

	3
	施工图预算
	支付至合同咨询费暂定价的30%
	施工图预算审定后10天内支付

	4
	施工过程进度款
	支付至合同咨询费暂定价的50%
	单体工程主体封顶完成并经委托人确认后15个工作日内支付

	5
	竣工验收
	支付至合同咨询费暂定价的60%
	单体工程竣工验收完成并经委托人确认后15个工作日内支付

	6
	竣工结算阶段
	支付至合同咨询费暂定价80%
	单体工程结算审核工作完成,提交正式的结算审核报告并经委托人确认后15天内支付。


2.结算尾款支付

受托人将本造价咨询合同结算报告提交委托人，并配合委托人完成终审工作。受托人履行本项目合同义务结束，经委托人审定后10个工作日内，一次性付清按专用条款5.3.1.1规定计算的服务总酬金扣除已支付的余款。
5.3.3.惩罚
委托人保留对咨询人工程量清单、工程结算等业务成果进行再审核的权利，并按以下条款进行惩罚
1、工程量清单的审核误差应在正负4%以内，超过4%，按照一个百分点扣除总酬金2%的方式，至总酬金扣完为止；（非咨询方原因形成的误差不在此范围内）
2、工程结算的误差应在正负3%以内，超过3%，按照一个百分点扣除总酬金2%的方式，至总酬金扣完为止。
以上惩罚金额在结算定案后10天内结算。
5.3.4造价咨询费的支付要求
5.3.4.1以上付款时限自咨询人完成相应节点工作及提交按发包人要求提供的付款申请书和有效的增值税专用发票后起计。
6.合同变更、解除与终止

6.1合同变更

删除6.1.3、6.1.4不适用本合同

6.1.5咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，相关费用已包含在本合同造价咨询酬金之中，不另计取。咨询人由于自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，除承担增加的恢复执行建设工程造价咨询业务工作，且不另计取酬金外，还应当按照本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补委托人损失的，还应当赔偿委托人损失。
6.2合同解除

6.2.2双方约定解除合同的条件还包括：法律规定或者合同约定可以解除合同的其他情形。 

6.2.3当事人一方要求变更或解除合同的，应当提前14日书面通知对方；因当事人一方无正当理由变更或解除合同使另一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。但咨询人违约，委托人根据合同约定解除合同的，合同自解除通知到达咨询人之日起解除，咨询人应按合同约定承担相应违约责任。
6.2.4因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：由委托人、咨询人各自承担自身的损失。

合同解除后，咨询人尚未开展服务工作的，委托人不支付报酬；咨询人已开展服务工作的，由委托人根据咨询人的实际工作量给予补偿，但最高不超过所在项目造价咨询费的50%。协议书、专用条件或附录约定合同解除后委托人不予支付酬金或/及咨询人应当退还已支付酬金的，按照相关约定执行。
6.2.6当事人一方要求变更或解除合同的，应当提前14日通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

6.2.7咨询人未按委托人要求完成造价咨询工作，严重影响本项目招标、施工及结算的，委托人有权解除合同，咨询人除承担相应违约责任外，还应当赔偿相应损失。

7.争议解决

7.2调解

如果双方不能在 14日内或双方商定的其他时间 内解决本合同争议，可以将其提交有关主管部门进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第2种方式：

（1）提请  / 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

咨询人承诺：在争议解决期间，仍将尽职尽责继续完成委托人所委托的工作，否则委托人有权先行单方面解除本合同；如委托人决定先行单方面解除本合同的，咨询人应立即无条件服从并将有关资料无偿移交委托人。
8. 其他
8.1考察及相关费用
委托人无需另行支付考察或相关费用。

8.2保密

（1）保密范围：委托人在合同履行过程中向咨询人提供的所有技术文件、资料以及其他不能通过公开渠道获悉的所有信息（包括技术信息、经营信息）均属保密范围。

（2）咨询人未经委托人许可，不得将委托人提供的属于保密范围的信息泄露、披露或提供给第三人（包括与项目无关的各自员工、顾问等）使用，并且双方均同意尽量减少前述保密信息的扩散范围。

（3）保密期限：咨询人对本合同所涉及的保密信息在本合同履行完毕后十年内仍然承担保密义务。

（4）泄密责任：由于一方泄密给对方造成损失的，泄密方应向对方赔偿由此所造成的全部经济损失。

（5）委托的造价业务有保密要求时，必须严格保密，不得向任何无关人员透露有关内容及资料
8.3联络

8.3.1任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 3 日内经专人送达、电子邮件或快递递送至送达对方指定的接收人和送达地点。

8.3.2委托人指定的送达接收人：          ，送达地点：         ，电子邮箱：          ，联系电话：        。

咨询人指定的送达接收人：           ，送达地点：          ，电子邮箱：         ，联系电话：        。

8.3.3任何一方以专人递送的，在交付时视为已送达；以电子邮件发送的，则自电子邮件发出之日第二日视为已送达，有相反证据证明邮件退回的除外；以特快专递方式（指EMS、顺丰速递等）交付的，则在发送日后的第三日则视为已送达，有相反证据证明的除外。如一方联系人、地址、电话等有变更，应在变更当日内按照本条的规定通过向另一方发出其变更上述信息的书面通知，未履行通知义务的，另一方按原地址送达相关材料即视为已履行送达义务，并由未履行通知义务方承担由此造成的损失。

8.4知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。
咨询人须保证提供的相关资料不涉及侵犯他人知识产权，一旦发生此类纠纷并确定属于咨询人责任，咨询人将向委托人无条件支付合同金额10%的违约金并承担所有责任和赔偿损失。
双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定： / 。

9.补充条款
9.1咨询人不得再接受除委托人外的其他单位对所审同一项目的服务委托，即不能就同一项目既接受委托人的委托，又接受项目投标供应商、承包单位等相对利益关系人的委托，否则委托人有权终止本合同。

9.2按照本合同条款的要求，及时、准确地编制或审核造价文件；全过程向委任人提供专业的、客观的造价咨询意见。

9.3项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前征得委托人书面同意，否则，将记入不良履约行为记录。造价咨询过程中委托人对项目委派人员工作不满意，咨询人需无条件更换项目委派人员。

9.4咨询人参与本项目的工作人员若与本项目承包单位的员工有亲属关系的，必须主动提出回避，否则将记入不良履约行为记录。

9.5对于发生的变更、签证、索赔、反索赔等情况及时与监理单位、委托人进行现场核实，及时进行预估、核算、核对、结算，做到整个过程记录清楚，依据充分，计算清晰，结果明确。因咨询人对现场发生情况没有及时解决而造成工程造价不完整，结算有争议，给委托人带来损失，由咨询人承担相应的违约责任及损失赔偿责任。

9.6咨询人在现场必须具有广东省定额及造价相关资料，及时更新资料并方便咨询人的现场人员及委托人使用。

附录A 咨询人投入本项目造价人员一览表
	序号
	姓名
	性别
	出生年月
	学历
	职称/资质
	专业
	经验
年限
	本项目担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附录B咨询人提交成果文件要求

1、咨询人向委托人提交的成果文件（包括但不限于以下）：
	序号
	文件名称
	数 量         （需满足送审要求）
	提交时间

	1
	限额设计指标
	3份
	接到相关资料后5天内（如有）

	2
	设计概算书审核报告
	8份
	接到工程概算文件及相关资料后15天内

	3
	施工图预算审核报告
	8份
	接到施工图预算文件相关资料后30天内

	4
	工程量计算书
	3份
	接到施工图纸及相关资料后（总体预算30天内，各专业10天内），可以提交电子版（含算量软件版）文件代替纸质文件；

	5
	工程量清单及招标控制价
	3份
	接到施工图纸及相关资料后（总体预算30天内，各专业10天内）

	6
	招标控制价审核报告
	2份
	接到施工图纸及相关资料后（总体预算30天内，各专业10天内）

	7
	限额设计指标核算分析表
	3份
	施工图预算编制后5天内

	8
	工程结算书
	3份
	对单位工程结算总造价在500万元以内的，全部结算审核工作应30天内完成；对单位工程结算总造价在500万元~5000万元以内的，全部结算审核工作应60天内完成；对单位工程结算总造价在5000万元~50000万元以内的，全部结算审核工作应90天内完成。

	9
	施工过程的计量计价、工程变更和现场签证费用审核意见
	3份
	接到相关资料后3天内，或根据变更签证项金额大小以满足委托人的要求时间确定。

	10
	工程进度款资金使用计划
	1份
	每月25日前，或根据委托人要求时间；

	11
	季、年度投资控制报告
	1份
	季度、年度最后一个月25日前

	12
	设备/材料询价过程资料
	1份
	每月25日前

	13
	索赔评估报告
	1份
	接到相关资料后5天内

	14
	其它委托人要求的造价咨询文件
	3份
	按委托人要求

	备注
	1. 所有文件规格均为A4，并同时提供电子文档光盘1套，电子文档为可编辑的WORD或EXCEL格式及专业造价软件计算电子版数据。专业造价软件必须为广联达软件。
2. 应同时提交另行装订的咨询文件附件，包括但不限于：各单位工程咨询文件的编制/校核/审核/审定记录；各单位工程算量计价文件电子版（不可重写光盘、标印主要咨询文件附件名称、时间，含编制、校核、审核、审定稿、与施工单位对数的核对稿等，没有电子版的提供书写稿复印件，但工程量汇总和计价、造价汇总等必须有电子版）；关于本次咨询文件形成依据、过程、询价反馈或市场价资料、暂估、预估及提请关注事项等其它说明。
3. 招标控制价应附项目综合单价分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单、主要设备数量及价格（参考价格）清单、产品品牌表（参考）。
4. 以上提交成果文件的数量为暂定数，实际提供数量应按委托人的实际需要无条件提供。


2、咨询成果文件提交时限要求
咨询人应按照委托人要求的时限或合同约定的时间提交咨询成果文件。如遇特殊情况，咨询人应无条件根据委托人要求提供成果文件。

3、其他相关要求
3.1咨询人的成果文件应按照委托人要求的格式和内容进行提交。
3.2咨询人提交的各类报告、文件应以中文编写。
3.3咨询人提交的所有报告、文件等，均须同时提供一份电子版（含软件版）给委托人。

4、 造价文件的编制原则和依据（包括但不限于以下）
4.1 初步设计文件及图纸；
4.2 施工图设计文件及图纸；
4.3 施工招标文件；
4.4 施工合同；
4.5 施工图（或竣工图）及有关设计文件；
4.6 工程变更；
4.7 材料及设备价格参考施工招标期间的《广州建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；
4.8 其它相关材料。

附录C　委托人提供资料一览表
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	初步设计文件及图纸
	1
	按项目进度
	

	施工图设计文件及图纸
	1
	按项目进度
	

	中标人的投标文件
	1
	按项目进度
	

	招标文件
	1
	按项目进度
	

	合同
	1
	按项目进度
	

	施工图（或竣工图）及有关设计文件
	1
	按项目进度
	

	工程变更
	1
	按项目进度
	

	管理制度
	1
	按项目进度
	

	其他相关资料（按项目实际情况提供）
	1
	按项目进度
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录D  廉政责任书
项目名称：广东机电职业技术学院钟落潭校区实训基地S-2项目全过程造价咨询服务
项目地址：广州市白云区钟落潭镇广东机电职业技术学院钟落潭校区内（广从九路160号）
委托人：广东机电职业技术学院
咨询人：
为加强廉政建设，规范工程建设勘察设计、项目承发包、工程监理、物资采购等活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规等相关规章制度和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计、施工安装、监理、物资采购等业务活动有关的法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 
第二条 委托人的责任
委托人的领导和从事该业务活动的工作人员，在业务活动的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向咨询人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在咨询人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受咨询人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的咨询人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向咨询人和相关单位介绍或协助配偶、子女、亲属参与同该项目有关的业务活动。不得以任何理由要求咨询人和相关单位在业务活动中进行违反廉政规定的行为。
第三条 咨询人的责任
应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，尤其是有关的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）委托人的工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人造成经济损失的，应依法予以赔偿。
（二）咨询人的工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，一至二年内不允许进入委托人市场，给咨询人造成经济损失的，应依法予以赔偿。
第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至合同执行完毕时止。
第七条 本责任书一式四份，由双方各执一份，送交双方的监督单位各一份。
委托人：（盖章）　　　　　　　　咨询人：（盖章）
授权委托人：　　　　　　　　　  授权委托人：
地址：　　　　　　　　　　　　　地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　电话：
年　月　日　　　　　　　　　　    年　月　日
委托人监督单位（盖章）　　　　　　咨询人监督单位（盖章）
年　月　日　　　　　　　　　      年　月　日
1

