茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计

招标文件

（电子招投标）

招标人：茂名滨海发展集团有限公司

招标代理机构：广东公信招标有限公司

日期：2023年9月

目录

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	7

第三章评标办法(综合评估法)	30

第四章合同条款及格式	39

第五章发包人要求	50

第六章 发包人提供的资料	61

第七章投标文件格式	62

第一章招标公告

1.招标条件

本招标项目茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计已由广东茂名滨海新区管理委员会经济发展局以茂滨海经发批〔2022〕61号批准建设，投资项目统一代码为：2012-440900-04-01-523553，建设资金来源于专项债资金和上级补助资金及其他资金等，招标人为茂名滨海发展集团有限公司，招标代理机构为广东公信招标有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1招标项目名称：茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计。

2.2建设地点：广东茂名滨海新区博贺镇。

2.3工程规模及内容：（1）高桩码头1250m宽40m；（2）引桥长173.5m；（3）港池航道疏浚286.80万m³；（4）西南防波堤拆除90.95m；（5）渔民服务中心1917.41㎡；（6）渔港公厕90.52㎡；（7）港区供电照明；（8）码头给排水及消防；（9）渔港污染防治设施设备1项；（10）渔港亮化工程；（11）临时工程1项等（智慧渔港系统不在本勘察设计合同范围内）。本项目投资概算为50915.74万元。

### 2.4本项目招标最高限价为：1595.38万元（其中勘察测量费398.3万元，施工图设计费1197.08万元）。（数据来源于本项目初步设计的批复文件，以本项目初步设计的批复附件初步设计概算核定表中的核定概算金额作为招标最高限价）。此次审定的招标最高限价为暂定价，结算按实调整。

2.5勘察设计服务内容：

（1）工程勘察范围和阶段：根据本项目的使用需求、招标内容、招标人提供的相关资料进行施工图设计阶段勘察（施工图设计范围内的地质勘探、工程物探、工程测量等工作），提交勘察成果文件的工期必须满足施工图设计工期的要求。

（2）设计范围和阶段：负责本项目施工图设计、施工图预算编制以及施工过程技术服务。（注：施工图文件编制必须以批复的初步设计文件为依据，参照《水运工程施工图文件编制规定(JTS110-7-2013)》要求进行编制，施工图文件的内容和深度应满足编制施工图预算、设备和材料采购、施工和安装的要求。施工图预算应按交通运输部现行水运工程概算预算编制办法编制。）

2.6工期要求：

勘察设计总工期为80日历天，其中：（1）勘察工期：在合同签订后，并具备可实施场地的前提下，30日历天内提交勘察成果，并满足施工图设计工期的要求。（2）设计工期：在合同签订且收到发包人提供的技术资料（含勘察盖章版报告）后40个日历天完成施工图设计（送审稿），通过施工图审查后10个日历天内完成施工图设计（正式稿）。

2.7其他要求：如果前期服务机构（含可行性研究报告单位、初步设计单位）参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人获取招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

3.投标人资格要求

### 3.1投标人（如联合体投标的，指联合体各方）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门（或市场监督管理部门）核发的法人营业执照，按国家法律经营。

3.2投标人须同时具备建设行政主管部门颁发的①和②资质：

①具备工程勘察综合类甲级资质，或同时具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质和工程勘察专业类（工程测量）甲级资质。香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围为符合本招标项目对工程勘察资质的要求。

②工程设计综合资质甲级，或工程设计水运行业甲级资质，或工程设计水运行业（港口工程）专业甲级资质，或工程设计农林行业甲级资质，或工程设计农林行业（渔港/渔业工程）甲级资质。香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围为符合本招标项目对工程设计资质的要求。

[注释]（1）具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市〔2007〕202号）、《工程勘察资质标准》（建市〔2013〕9号）、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》（建设〔2001〕178号）和《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）填写。

- 工程勘察、工程设计企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）执行。

（3）香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html）确定。

3.3拟派项目负责人（兼设计负责人，如联合体投标的，由联合体设计方拟派）须具备港航或水工专业高级工程师职称资格或以上。或在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围符合本招标项目对项目负责人要求的香港专业人士。项目负责人应附身份证、职称证和提供社保部门出具的投标截止时间前三个月(2023年6-8月)中的任一个月的有效社保证明材料（须在投标人本单位(含非独立法人分支机构)缴纳社会保险）扫描件。

3.4投标人（如联合体投标的，指联合体各方）须已在“国家企业信用信息公示系统”登记，2020年以来在该系统中和“信用中国”中没有出现被限制参与招投标资格的行政处罚信息、没有出现经营异常信息（经营异常信息已移出除外）、 没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录、没有在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。提供网页打印件或网页截图。若投标人属于网站信息尚未覆盖的行业或单位，投标人须提供书面承诺，格式自拟。

3.5关于联合体投标：本次招标接受联合体投标，但只接受最多由2家单位[即一家勘察单位（负责勘察工作）、一家设计单位（负责设计工作）]组成的联合体。联合体投标的，应满足下列要求：申请人可以组成联合体投标，并签订联合体共同投标协议（联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效）。以具有符合本招标项目要求的工程设计资质的一方为主办方。联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。

注：1）联合体投标时，除联合体共同投标协议书需联合体各方分别按要求进行盖章、签字（或盖章）外，投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由主办方盖章、签字（或盖章）。联合体投标的，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称并由联合体主办方按要求签字或盖章即可。

3.6本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

## 4.公告发布、招标文件获取及投标登记时间

4.1公告发布日期（含本日）：2023年  月   日   时   分至2023年  月   日   时   分。

4.2招标文件于招标公告发布时同时发出，投标人自行登录广州公共资源交易中心网站找到本项目的招标公告后，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件及缴纳投标保证金或投标保证金银行保函或投标保证金保证保险保函的，均可直接参与本项目的投标。

4.3本项目采用网上投标登记方式；投标人应在招标公告发布后至递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续；按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。未办理投标登记手续的，提交的投标文件将被拒绝接受。

5.递交投标文件时间与开标时间

5.1递交投标文件起始时间：2023年  月   日   时    分至2023年   月   日   时   分 。投标人应在截止时间前通过广州公共资源交易中心网站递交电子投标文件。投标人完成电子投标上传后，交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。逾期送达的投标文件，交易平台将予以拒收。

5.2递交投标文件备用电子光盘时间、地点：2023年  月   日   时    分至2023年   月   日  时  分；地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第   开标室。（电子光盘需按规定封装。投标人将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。）

### 5.3开标时间：2023年  月   日   时    分。

5.4递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。

5.5开标开始时间和地点：采用电子开标，在招标投标交易平台上公开进行。开标开始时间：2023年  月   日   时    分（与投标截止时间为同一时间）。所有投标人均应当准时在线参加开标或到达开标现场参加开标（地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）第   开标室）。投标人参与电子开标的具体操作详见交易平台发布的相关操作指引。

6.发布公告的媒介

6.1本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网站上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易中心门户网站发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易中心门户网站发布。

7.联系方式

招标人：茂名滨海发展集团有限公司

联系人：谢工

联系电话：0668-5183482

地址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号604房

招标代理机构：广东公信招标有限公司

联系人：李工

联系电话：020-83064172-8014

地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼

监管单位：广东茂名滨海新区管理委员会农业农村局

联系电话：0668-5331282

联系地址：广东省茂名市电白区电城镇保利大都会六栋一楼6#

日期：2023年9月28 日

附件一：联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加              投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- (某成员单位名称)为联合体牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的分工如下：                 。

5.如中标，由招标人与联合体签订合同书，并明确各方权力和义务。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执     份。

牵头人名称：                   (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

成员单位名称：                (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年    月    日

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，协议书后还应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.3 | 招标人 | 名称：茂名滨海发展集团有限公司 地址：茂名市滨海新区博贺湾大道保利海湾城中宇花园6号604房 联系人：谢工 联系 电话：0668-5183482 |
| 1.1.4 | 招标代理机构 | 名称：广东公信招标有限公司 地址：广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼 联系人：李工 联系电话：020-83064172-8014 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 广东茂名滨海新区博贺镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 详见招标公告。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 详见招标公告。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 符合国家现行标准和国家、省、市、项目主管部门颁布的法律、法规及相关标准、定额、规范等规定，并结合本项目相关文件，满足招标人需求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 本项目接受联合体投标，本次招标接受联合体投标，但只接受最多由2家单位[即一家勘察单位（负责勘察工作）、一家设计单位（负责设计工作）]组成的联合体。联合体投标的，应满足下列要求：申请人可以组成联合体投标，并签订联合体共同投标协议（联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。投标登记截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效）。以具有符合本招标项目要求的工程设计资质的一方为主办方。联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。 注：1）联合体投标时，除联合体共同投标协议书需联合体各方分别按要求进行盖章、签字（或盖章）外，投标文件封面及其他内容及落款中的“投标人”应填写联合体各方的单位全称【格式表示为：(主)XXXX公司(成)XXXX公司】，可由主办方盖章、签字（或盖章）。联合体投标的，法定代表人证明书及授权委托证明书可由联合体主办方出具，其中“单位”一栏可只填写联合体主办方名称并由联合体主办方按要求签字或盖章即可。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果 补偿 | 不补偿 补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 允许，允许专业分包，分包需满足相关国家规范要求： 分包内容要求：非主体、非关键性工作，经招标人书面同意后可依法分包。 分包金额要求：无 对分包人的资质要求：符合有关法律法规和文件规定，并不得再次分包。 |
| 1.11.1 | 偏离 | 不允许 允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 澄清（答疑）、修改、补充通知等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 1.时间：投标截止日期18日前。 2.形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心交易平台提交。 3.具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见广州公共资源交易中心网站。提问一律不得署名。 4.网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→进入到提问区域→提出问题以及查看所有的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 如有澄清，招标人于投标截止间15天前，将澄清内容发布在广州公共资源交易中心网站。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清或答疑 | 时间：发出即视作收到。 形式：本项目的招标文件澄清及答疑文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出的形式 | 招标文件的修改在广州公共资源交易中心网站发布。 |
| 2.3.3 | 投标人确认收到招标文件的修改 | 时间：发出即视作收到。 形式：本项目的招标文件的修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 1、本项目招标最高限价为：1595.38万元（其中勘察测量费398.3万元，施工图设计费1197.08万元）。（数据来源于本项目初步设计的批复文件，以本项目初步设计的批复附件初步设计概算核定表中的核定概算金额作为招标最高限价）。由投标人自报下浮率（勘察测量费和施工图设计费的投标下浮率应为同一数值）的形式报价并作为结算依据，超过此范围的报价无效。 2、本项目中标价=最高限价乘以(1-中标人投标下浮率)作为暂定合同价。 3、投标下浮率和投标报价均保留小数点后两位，第三位四舍五入。 4、投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准并修正投标报价。 5、投标人可以参照国家有关勘察设计收费标准和办法，发挥自身竞争优势，对招标项目进行报价； 6、投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作所需的一切费用和拟获得的合理利润、承担的各种税费，并考虑应承担的各种风险； 7、价格包括所有税收、单位应交的保险、应承担的风险及应提供的服务、广州公共资源交易中心的建设工程交易服务费等。 |
| 3.2.4 | 最高限价 | 无 有，本项目招标最高限价为：1595.38万元（其中勘察测量费398.3万元，施工图设计费1197.08万元）。（数据来源于本项目初步设计的批复文件，以本项目初步设计的批复附件初步设计概算核定表中的核定概算金额作为招标最高限价）。此次审定的招标最高限价为暂定价，结算按实调整。 注：勘察测量费和施工图设计费结算时，参照国家计委、建设部发布计价格〖2002〗10号文《工程勘察设计收费管理规定》，结合中标下浮率进行结算。结算价最终以财政部门结算审核为准（若审核价高于中标价，则以中标价为准）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、投标经济补偿：本工程不设投标经济补偿，投标费用由投标人自理。 2、投标人报价高于招标人的招标控制价时，其投标报价为无效报价，作废标处理。 3、勘察测量费和施工图设计费的投标下浮率应为同一数值。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为90天（日历天），投标有效期从提交投标文件的截止之日算起。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：10万元，缴纳时间在开标之前完成缴纳。 是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的形式：投标保证金可采用现金、支票、转账、投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）等形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 递交方式：（1）如采用现金或者转账或者支票形式提交的 由广州交易集团有限公司代收。缴纳情况以开标时广州公共资源交易中心网站查询为准。具体操作流程详见广州公共资源交易中心最新的投标保证金缴纳操作指引或自行咨询交易中心。 （2）如采用投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）形式提交投标保证金的，投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）须开具给招标人（保险受益人须为招标人）。开标前可不提交纸质原件，但投标人应在投标文件中提交投标保证保险、投标保函（银行或专业担保公司出具）的扫描件并加盖投标人电子印章，完成评标后，由合格中标候选人在中标候选人公示前向招标代理单位提交纸质原件并在网上公示。如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在递交投标文件备用光盘的同时单独密封递交至开标室。 （3）如采用电子保函形式递交投标保证金，按广州公共资源交易中心发布的《广州公共资源交易中心关于开通电子保函服务功能的通知》（详见：http://ggzy.gz.gov.cn/zxgg/822128.jhtml）和《广州公共资源交易中心关于进一步完善电子保函服务功能的通知》（详见：http://ggzy.gz.gov.cn/jtgg/842436.jhtml）操作。到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。 为减轻中小企业资金占用压力，投标人为中小企业的（包括中型、小型和微型企业；若联合体投标的，联合体各方均应为中型、小型和微型企业），可免交本项目投标保证金。依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），投标人需自行查询企业划型，查询结果以（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）网址查询结果为准。网页截图（截图需包含网址信息）和《中小企业声明函》、《关于投标保证金的承诺》（详见投标文件格式）。没有提供上述证明材料不免予缴纳投标保证金。 4、开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决。 5、投标保证金依据法律法规的相关规定退还。 注：如联合体投标的，保证金由联合体牵头方递交。 不要求 |
| 3.4.2 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）因中标人原因未能在规定期限内签订合同的； （2）递交投标文件时间截止后撤回投标文件的。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 允许 |
| 3.6 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.7.2 | 投标文件所附证书证件要求 | 证书证件均为原件扫描件或电子证书。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的【全流程电子化项目】电子招投标操作手册（无纸化）。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。 注：联合体投标的，投标文件中的联合体共同投标协议书需联合体各方均盖章、签字（或盖章），投标文件其他内容中的“投标人”应填写联合体全体单位全称，由牵头方盖章、签字（或盖章）。备用光盘（或U盘）外包封同样处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件加密要求 | 暂不实施关于采用个人数字证书和加盖个人电子印章的要求。取消在招标文件中采用个人数字证书和加盖个人电子印章要求，投标文件中需个人签字或盖章的，应手签后扫描上传。投标文件按招标文件要求加盖单位电子印章。具体操作详见交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 电子投标文件：投标人应当按照招标文件和广州市市公共资源交易中心的要求加密投标文件，具体操作详见交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。 |
| 4.1.2 | 备用电子光盘封套上应载明的信息 | 招标人名称： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计投标文件（备用电子光盘）在2023年 月 日 时 分前不得开启。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年 月 日 时 分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。详见本项目日程安排表。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）。详见本项目日程安排表。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1.在投标截止时间后半小时内，投标人通过递交投标文件的交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、开标信封文件和资格审查文件（如有）。未在规定时间内解密的投标文件不参与开标、评标。 2.截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。 3.备用电子光盘的读取按投标须知前附表第9点的规定执行。 4.投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。 5.开标方式采用电子开标和现场开标两种模式，投标人可选择在开标室参与开标或准时在线参加开标，也可不参加开标。参加在线开标的投标人登录交易平台实时查看开标、唱标情况。交易平台生成开标记录并向社会公众公布。 6.参加现场开标的投标人对开标结果有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 7.参加在线开标的投标人对开标结果有异议的，应当在唱标结束后的规定时间内、使用单位数字证书登录交易平台后通过交易平台提出。招标人授权招标代理机构工作人员使用招标代理机构数字证书登录交易平台答复异议，异议答复是招标人真实意思表示。未答复的，开标程序不得结束。 8.投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。 9.开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 抽 取 专 家 组别：工程类； 评标专家确定方式：从广东省综合评标专家库随机抽取。 |
| 6.1.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐3名中标候选人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介 | 广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网。 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，招标人依据评标委员会确定的中标候选人确定中标人。 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 7.7.1 | 履约担保 | / |
| 9 | 电子招标投标 | □否 是，具体要求：1、具体操作按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。2、现场提交投标文件备用电子光盘的投标人可按照广州公共资源交易中心交易平台关于全流程电子化项目的相关指南方法制作非加密的电子投标文件刻入光盘（1份）。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，密封袋上应写明的内容见投标人须知前附表要求；现场递交的投标文件备用电子光盘不得加密。备用电子光盘无法读取或导入的，则视为未提交投标文件备用电子光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取和接受现场提交的光盘。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案：在规定时间内，因投标人之外原因（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素）导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘（或递交的电子光盘不能读取）的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案：若遇不可抗力发生（如：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。投标人未递交投标文件光盘，视为撤回投标文件。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 承包方式：采用按实结算的方式，结合中标下浮率进行结算。 注:勘察设计费结算时，参照国家计委、建设部发布计价格〖2002〗10号文《工程勘察设计收费管理规定》，结合中标下浮率进行结算。结算价最终以财政部门结算审核为准（若审核价高于中标价，则以中标价为准）。 |  |
| 10.2 | 1、投标人在其投标文件的首页签署《诚信投标承诺书》（见投标文件格式），承诺书应由投标人的法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，其不利于投标人的评审结果由投标人自行承担。 注：该条款中“在其投标文件的首页提交《诚信投标承诺书》”是指“在投标文件的首页提交《诚信投标承诺书》”，承诺书应由投标人的法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。 2、投标人应在投标截止时间前，在广州市公共资源交易中心建设工程投标系统上提交电子投标文件。 3、投标人、授权代表的联系电话需确保开标当天保持畅通，如评审委员会对投标文件有疑问需要投标人澄清将通过电话联系，如因投标人自身原因导致无法联系的，一切后果由投标人自行负责。 4、招标文件中所述招标控制价与最高投标限价同义。 5、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）至投标截止时间，投标人少于3个或资格审查合格人数少于3个的；（2）经评标委员会评审，有效投标人少于3个的；（3）法律规定的其他情形。 6、不再招标：重新招标后仍不满足上述条款内容的，按程序重新申报，经审查批准后不再进行招标。 7、废标条件 投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理： (1)高于招标人的招标控制价的； (2)低于所有有效投标人投标报价的算术平均值的90%（有效投标人指初步评审合格的投标人） (3)有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。 (4)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 (5)在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 (6)评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。 8、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (5)不同投标人的投标文件相互混装； (6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； (7)不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致； (8)不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传(包括同一IP或同一网卡)，不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印； (9)、不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发； (10)、参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员； (11)、不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单位或者个人账户； (12)、法律、行政法规规定的其他禁止情形。 10、投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： (1)使用伪造、变造的许可证件； (2)提供虚假的财务状况或业绩； (3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、证件、劳动关系证明； (4)提供虚假的信用状况； (5)其他弄虚作假的行为。 |  |
| 10.3 | 纸质版投标文件要求 | 在签订合同前，中标单位须提供一正五副纸质版投标文件（须与电子版保持一致）给招标人存档。 注：应在纸质版投标文件封面加盖单位公章，其余页码可盖骑缝章。 |
| 10.4 | 交易服务费 | 中标人须在中标候选人公示结束之日起3个工作日之内向广州公共资源交易中心一次性缴纳交易服务费（收费标准执行广州公共资源交易中心相关规定）。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标单位支付，以中标金额作为招标代理服务费的计算基数。按照差额定率累进法收费标准按“服务类”计费标准计算并缴纳。中标单位领取中标通知书前一次性支付给招标代理单位。 招标代理服务费交至如下账户： 户名：广东公信招标有限公司 账号：120913829410909 开户行：招商银行广州分行体育东路支行 |

## 1、总则

### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对勘察设计进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7项目投资估算：见投标人须知前附表。

### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、勘察设计服务期限和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人（兼设计负责人）的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

- 其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

- 其他要求：见投标人须知前附表。需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大勘察设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1招标人按投标人须知前附表不组织投标人踏勘项目现场。投标人可自行进行踏勘。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10投标预备会

1.10.1按投标人须知前附表规定不召开投标预备会。

1.10.2投标人提出问题截止时间详见投标人须知前附表。

1.10.3招标人书面澄清时间详见投标人须知前附表。

### 1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的主体、关键性勘察设计工作外，其他工作允许专业分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标勘察设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2、招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人,确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3、投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：详见招标文件“第七章投标文件格式”投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2投标报价

3.2.1投标人应按第七章投标函填报投标下浮率和投标报价。

3.2.2招标人设有最高限价的，投标人的投标报价不得超过最高限价，最高限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.3投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4投标保证金

3.4.1 投标人应按投标须知前附表所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。

（1）采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出，由广州交易集团有限公司代收，缴纳情况以交易平台数据库记录的信息为准。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心。

（2）依法必须招标的工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由合格中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，如投标人选择在开标前提交纸质原件的，可在递交投标文件备用光盘的同时单独密封递交至开标室。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在3.4.4 条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。

（3）采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心。

3.4.2 开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。

3.4.3 投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。

3.4.4 如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金：

（1） 因投标人原因造成投标文件未解密的；

（2） 投标人在投标有效期内撤销投标文件或放弃中标资格的；

（3）中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

（4）中标人未能在规定期限内签署合同协议；

（5） 投标人弄虚作假骗取中标的。

3.4.5 投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内（拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）参与招标人后续工程投标：

（1）投标人存在 3.4 .4条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

（2）采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在3.4 .4条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

（3）按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在3.4.4 条款所列情形的，且未按照招标人的要求，在规定的时间内向招标人足额补交投标保证金的。

### 3.5资格审査资料

3.5.1勘察、设计单位《营业执照》副本(或事业单位法人证书)扫描件。

3.5.2勘察、设计单位《资质证书》副本扫描件。

3.5.3拟派本工程的项目负责人（兼设计负责人，如联合体投标的，由联合体设计方拟派）须具备港航或水工专业高级工程师职称资格或以上。应附身份证、职称证和提供社保部门出具的投标截止时间前三个月(2023年6-8月)中的任一个月的有效社保证明材料（须在投标人本单位(含非独立法人分支机构)缴纳社会保险）扫描件。

3.5.4广东省外的投标人（如联合体投标的，指联合体各方）须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明文件。

3.5.5投标人（如联合体投标的，指联合体各方）须已在“国家企业信用信息公示系统”登记，2020年以来在该系统中和“信用中国”中没有出现被限制参与招投标资格的行 政处罚信息、没有出现经营异常信息（经营异常信息已移出除外）、 没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录、没有在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。提供网页打印件或网页截图。若投标人属于网站信息尚未覆盖的行业或单位，投标人须提供书面承诺，格式自拟。

3.5.6联合体共同投标协议书（如有）

本项目由评标委员会负责对投标人的资格进行审査，评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。

### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位公章和单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖单位公章和单位电子印章。由投标人的法定代表人签字或盖章，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或盖章，应附由法定代表人签名或盖章的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4、投标

### 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.2.6如按招标公告要求需要提交投标文件光盘，备用电子光盘不得加密。如使用投标文件光盘时无法读取或导入的，则视为未提交投标文件。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5、开标

### 5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标。

### 5.2开标程序

5.2.1开标由招标代理主持，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。招标人邀请所有投标人代表参加，如投标人代表不出席，视为同意开标信息；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的因投标人原因造成投标文件未解密的或未在投标截止时间后半小时解密的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

### 5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6、评标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7、合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

### 7.2评标结果异议

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.2.2评标完成后次日公示中标候选人，中标候选人公示期为3个工作日。公示期间无异议、无投诉，或经查实有异议和投诉的内容不能改变中标结果的，在中标候选人公示结束后招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.2.3第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以依法重新招标。招标人也可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人将重新招标。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果不进行补偿。

### 7.7履约保证金

7.7.1本项目不需要提交履约保证金。

### 7.8签订合同

7.8.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格,其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8、纪律和监督

### 8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 是否釆用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会根据评标办法对响应招标文件要求的投标文件进行综合评分，提出评标报告，并对投标人按照综合得分的高低对其排序，排序第一的为第一中标候选人，排序第二的为第二中标候选人，排序第三的为第三中标候选人。综合评分相等时，以投标报价下浮率高的优先；投标报价下浮率也相等的，以勘察设计方案得分高的优先；如果勘察设计方案得分也相等由评标委员会按照少数服从多数(不得弃权)的原则投票决定排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照(或事业单位法人证书)、资质证书一致 |
|  |  | 投标函及投标函附 录签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标函及投标函附录符合第七章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 不接受备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照（或事业 单位法人证书） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人（兼设计负责人） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 勘察设计服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”1.3.3 项规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分：45分 勘察设计方案部分：40分 投标报价：15分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价（评标基准下浮率）计算方法 | 1、当有效投标报价的投标人≤5家时，取所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标报价的投标人＞5家时，取扣除1个最高和1个最低有效投标报价后的算术平均值。 2、有效投标报价为通过形式、资格、响应性评审的投标人投标（报价）。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | （1）投标下浮率大于评标基准下浮率，则投标报价得分=15-︱投标下浮率–评标基准下浮率︱×100×2.5； （2）投标下浮率小于评标基准下浮率，则投标报价得分=15-︱投标下浮率–评标基准下浮率︱×100×5.0。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 (1) | 资信业绩评分标准A(45分) | 企业类似业绩 （20分） | 1、投标人（如联合体投标的，则联合体任一方）自2019年1月1日至今承接过项目总投资额在10000万元或以上的勘察或设计或勘察设计业绩的，每个得3分，本项最高得6分。 2、投标人（如联合体投标的，则联合体主办方）自2019年1月1日至今承接过项目总投资额在40000万元或以上的渔港类设计业绩（包含初步设计或施工图设计均予以认可）的，每个得3.5分，本项最高得14分。 注：1.以上业绩需提供中标通知书（或免招证明文件）、合同文本等证明材料扫描件，若合同文本未能体现项目投资金额或规模的可提供业主（委托人）出具的相关证明文件或政府行政部门的相关批复文件。若同一个项目业绩的，则只按项目所获得的最高档次分计一次得分，不得重复计分。 - 业绩确认时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | 项目负责人（兼设计负责人）资历 (12分) | 1、项目负责人（兼设计负责人）资历： （1）具备渔港工程正高级或以上工程师职称的，得6分；具备渔港工程高级工程师职称的，得3分；其他不得分，本项最高分6分。 （2）项目负责人（兼设计负责人）自2019年1月1日至今（以项目合同签订时间为准）担任过项目总投资额在40000万元或以上的渔港类设计业绩（包含初步设计或施工图设计均予以认可）项目负责人的，每项得3分。本项最高得6分。 注：1.项目负责人（兼设计负责人）需提供相关专业职称证书、执业资格证以及投标截止时间前三个月(2023年6-8月)中的任一个月的有效社保证明材料（须在投标人本单位(含非独立法人分支机构)缴纳社会保险）扫描件。 2.上述业绩需提供中标通知书（或免招证明文件）、合同文本等证明材料扫描件，若上述业绩的中标通知书或合同文本未能体现其担任职务为项目负责人的可提供业主（委托人）出具的相关证明文件；若合同文本未能体现项目投资金额的可提供业主（委托人）出具的相关证明文件或政府行政部门的相关批复文件；业绩确认时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | 各专业负责人勘察设计经历及业务能力（13分） | 拟投入本项目其他专业负责人： 1、勘察负责人： ①具备注册土木工程师（岩土工程）执业资格的得2分； ②具备岩土高级工程师或以上技术职称的得1分，具备岩土中级工程师职称的得0.5分，其它不得分。 本小项最高得2分。 2、总图负责人： ①具备注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格的得2分； ②具备港航或水工专业高级（或以上）工程师职称的得1分，具备港航或水工专业中级工程师职称的得0.5分，其它不得分。 本小项最高得2分。 3、结构专业负责人： ①具备一级注册结构工程师执业资格证的得2分； ②具备结构专业高级（或以上）工程师职称的得1分，具备结构专业中级工程师职称的得0.5分，其它不得分。 本小项最高得2分。 4、给排水专业负责人： ①具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证的得2分； ②具备给排水专业高级（或以上）工程师职称的得1分，具备给排水专业中级工程师职称的得0.5分，其它不得分。 本小项最高得2分。 5、港航专业负责人： ①具备注册土木工程师（港口与航道工程）执业资格的得2分； ②具备港航或水工专业高级（或以上）工程师职称的得1分，具备港航或水工专业中级工程师职称的得0.5分，其它不得分。 本小项最高得2分。 6、造价专业负责人： ①具备水运工程造价工程师（或一级注册造价工程师）执业资格的得2分； ②具备中级（或以上）工程师职称的得0.5分，其它不得分。 本小项最高得2分。 7、水工专业负责人：具备水工专业高级（或以上）工程师职称的得1分，具备水工专业中级工程师职称的得0.5分，其它不得分。本小项最高得1分。 注：（1）上述各专业负责人不得兼任；（2）需提供各专业负责人相关专业的执业资格证书、职称证书以及投标截止时间前三个月(2023年6-8月)中的任一个月的有效社保证明材料（须在投标人本单位(含非独立法人分支机构)缴纳社会保险）扫描件。 |
| 2.2.4 (2) | 勘察设计方案 评分标准B(40分) | 整体方案 （10分） | 1、勘察设计工作范围和任务描述准确程度和总体思路清晰、切实可行，得10分； 2、勘察设计工作范围和任务描述准确程度和总体思路较清晰、较为可行，得8分； 3、勘察设计工作范围和任务描述准确程度和总体思路不清晰、可行性差，得5分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 重难点把控 （10分） | 1、项目勘察设计重点难点的把握程度大，处理措施科学、可行，得10分； 2、项目勘察设计重点难点的把握程度较大，处理措施较科学可行，得8分； 3、项目勘察设计重点难点的把握程度小或处理措施不科学、可行性差，得5分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 质量保证措施、进度保证措施 （10分） | 1、勘察设计进度优于招标文件要求、质量保证措施完整、合理，得10分； 2、勘察设计进度满足招标文件要求、质量保证措施较完整、合理，得8分； 3、勘察设计进度不满足招标文件要求或质量保证措施不完整，得5分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 人员、服务的安排的响应程度 （10分） | 1、开展工作的服务人员数量、工作安排合理、妥当，综合响应程度大，得10分； 2、开展工作的服务人员数量、工作安排基本合理、妥当综合响应程度较大，得8分； 3、开展工作的服务人员数量、工作安排不合理，综合响应程度小，得5分； 4、未提供不得分。 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价评分标准C (15分) | 投标报价计算方式 (15分) | （1）投标下浮率大于评标基准下浮率，则投标报价得分=15–︱投标下浮率–评标基准下浮率︱×100×2.5； （2）投标下浮率小于评标基准下浮率，则投标报价得分=15–︱投标下浮率–评标基准下浮率︱×100×5.0。注：1、当有效投标报价的投标人≤5家时，取所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标报价的投标人＞5家时，取扣除1个最高和1个最低有效投标报价后的算术平均值。 2、有效投标报价为通过形式、资格、响应性评审的投标人投标（报 价）。 3、当投标报价得分为负分，按0分计取，投标报价得分＞15分， 按15分计取。 |
| 综合得分F |  |  | 综合得分F=A+B+C，其中勘察设计方案评分B为各评委中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。所有计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价下浮率高的优先；投标报价下浮率也相等的，以勘察设计方案得分高的优先；如果勘察设计方案得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)资信业绩部分：见评标办法前附表；

(2)勘察设计方案部分：见评标办法前附表；

(3)投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

(1)资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

(2)勘察设计方案部分：见评标办法前附表；

(3)投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

(2)按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对勘察设计方案部分计算出得分B；

(3)按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2其中B为各评委去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

注：本次发出的合同版本仅供参考，最终以双方签定的为准。

建设工程勘察设计合同

工程名称: 茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计

工程地点: 广东茂名滨海新区

合同编号：

发包人：

承包人：

签订日期：2023年    月

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目施工图设计和勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

第一条、工程概况

1.工程名称：茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计

2.工程投资：工程概算总投资约50915.74万元。

3.工程地点：茂名市滨海新区。

4.工程规模及内容：（1）高桩码头1250m宽40m；（2）引桥长173.5m；（3）港池航道疏浚286.80万m³；（4）西南防波堤拆除90.95m；（5）渔民服务中心1917.41㎡；（6）渔港公厕90.52㎡；（7）港区供电照明；（8）码头给排水及消防；（9）渔港污染防治设施设备1项；（10）渔港亮化工程；（11）临时工程1项等（智慧渔港系统不在本勘察设计合同范围内）。本项目投资概算为50915.74万元。

第二条、服务范围、阶段与服务内容

（一）工程勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1、工程勘察范围和阶段：根据本项目的使用需求、招标内容、招标人提供的相关资料进行施工图设计阶段勘察（施工图设计范围内的地质勘探、工程物探、工程测量等工作），提交勘察成果文件的工期必须满足施工图设计工期的要求。

2、技术要求：按施工图设计的实际要求进行勘察工作，施工图阶段勘察纲要和勘察方案应先经发包人审批同意后方能实施。

3、工作量：以实际发生工作量为准。

（二）工程设计范围、阶段与服务内容

1、工程设计范围：茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计的施工图设计、施工图预算编制以及施工过程技术服务。

2、工程设计阶段：施工图阶段。

3、联合体（如有）各成员单位内部的职责分工如下：

1）主要成员单位（设计）：                 负责的工作内容：码头引桥工程、水域疏浚工程、防波堤拆除工程、渔民服务中心和公厕、水电配套工程、防污染设施设备以及亮化工程等施工图设计、预算编制及相应设计技术服务（不含智慧渔港系统工程）；

2）成员单位（勘察）：                     负责的工作内容：本项目的全部勘察工作，并提供勘察报告以及工程建设过程的勘察技术服务。

第三条、合同工期

（1）勘察工期：在合同签订后，并具备可实施场地的前提下，30日历天内提交勘察成果，并满足施工图设计工期的要求。

（2）设计工期：在合同签订且收到发包人提供的技术资料（含勘察盖章版报告）后40个日历天完成施工图设计（送审稿），通过施工图审查后10个日历天内完成施工图设计（正式稿）。

说明：以上工期不含主管部门对成果的审查审批时间、建设单位额外要求的修改时间、设计文件寄送、在途时间、设计暂停（中止）时间、项目停缓建时间、发包人逾期付款时间及其他不计入设计工期的时间。如遇到上述期限，承包人成果提交日期相应顺延。

第四条、质量标准

符合国家、行业现行的勘察、设计规范、规程的质量标准。

第五条、合同价格形式与签约合同价（合同款项申报及收取需分别列明勘察、设计费，由联合体各成员方分别请款和收取相应款项。）

（一）勘察费

1.勘察总额： 人民币（大写）：    万  仟元整，（¥      元），中标下浮率为    %。

2.支付时间：

（1）签订合同后15天内，支付勘察费的30%；

（2）提交的施工图勘察成果资料经业主审查通过后15天内支付勘察费的50%；

（3）勘察费用经财政部门预算审核确定后15天内，付清余款。

（二）施工图设计费

1、施工图设计费总额：人民币（大写）      万 仟 拾元整，（¥     元），中标下浮率为     %。

2、支付时间：

（1）签订合同后15天内，支付设计费的30%；

（2）完成施工图设计，取得第三方审查意见并通过施工图设计评审后15天内，支付设计费的50%

（3）施工图设计费用经财政部门预算审核确定后15天内，支付至财审核定设计费的95%；

（4）项目通过竣工验收后，付清余款。

若设计成果需要政府有关部门或施工图审查机构审查/评审的，承包人提交设计成果后一个月内发包人未报送审查/评审或者已报送但承包人未收到任何审查意见的，自承包人提交设计成果后一个月届满之日视为通过审查/评审，发包人应按本合同约定全额支付该成果所在阶段设计费；一个月期满后发包人要求承包人修改的，应根据承包人实际修改工作量增付设计费。

本合同工程未经竣工验收但全部或部分已使用的，自发包人使用之日起10个工作日内向承包人付清全部设计费。

- 各方账户信息：

1.发包人开户名称：

开户银行：

开户账号：

2.设计单位：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

3.勘察单位：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

第六条  双方责任

1.发包人责任

（1）本合同签订的同时，为承包人提供所需的项目技术资料（包括但不限于前期经济技术指标、红线图、地形图、项目批复文件、项目通过报审报批的方案文件）；如发包人未在合同约定时间内向承包人提供资料及文件的，承包人有权顺延工期且不需要承担违约责任，发包人还应承担承包人因此遭受的一切损失。

（2）为承包人开展工作提供方便；

（3）按合同约定方式向承包人付款。

2.承包人责任

（1）承包人应按本合同约定的内容进行服务，发生任何服务的变更均须向发包人提交书面报告（发包人要求的除外）；如遇紧急需要修改、变更的情况，可于48小时内向发包人补充提交。

如因项目规模、条件、功能要求、设计范围、设计深度、立项投资等变更；发包人提交的资料不准确/有较大修改；发包人要求对已确认/审查通过的成果修改；施工期间非承包人原因造成的设计变更；发包人/政府主管部门/审图单位审查意见超出了合同约定的承包人设计范围或内容，或政府主管部门/审图单位审查意见与发包人设计要求不一致/与发包人认可的内容有差异时；发包人提供的设计依据与政府规划部门批复的的规划设计依据不符；其他非承包人原因），以致造成承包人设计返工时，发包人应按照承包人实际工作量增付费用，成果交付时间由双方另行签订协议明确。对返工前已完成设计工作，发包人应付清对应阶段设计费。

（2）接受发包人的监督、检查和合理的要求；

（3）承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准开展勘察、设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付成果文件，并对提交的成果文件的质量负责。

本合同签订日之后，适用的技术规范、标准、国家规定等勘察、设计依据发生调整(包括实施新的，调整或废除现有的）导致勘察、设计返工修改或工作量增加的，发包人应根据承包人实际增加工作量另行增付设计费，设计成果交付工期由双方另行协商确定。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  7  日内予以答复；逾期未答复且经书面催告后仍不予答复的，视为同意。

1. 国家法律、法规、政策、技术标准和规范、政府计划调整  ；

第八条  承包人完成勘察设计成果的形式及标准：

1.承包人通过现场踏勘调查和资料收集分析，并根据相关规定和行业有关规范，以及发包人提出的建设内容、要求等进行设计服务，承包人向发包人提交施工图设计、施工图预算成果共8份及电子版文件。

2.承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人和任务委托及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料要求详细论述该区的工程地质条件，说明岩土层分布情况及特点；对各岩土层技术指标进行分析评价；对勘探区不良地质现象进行评价；提出在设计、施工中应注意的问题及建议；并对钻孔定位和高程测量的控制点及方法进行说明，提供土工试验汇总表和钻探原位试验现场照片资料。勘察报告包含：（1）文字报告（2）图表、图件（3）提供全套电子版的勘察报告，承包人负责向发包人提交勘察成果资料8份。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.因承包人原因，迟延交付或对迟延履行本合同项下约定的成果文件，应向发包人支付违约金，违约金按照该成果对应阶段勘察、设计费的2‰计算，累计总额不超过当期应收勘察、设计费；逾期30日未提交符合本合同第四条要求的服务成果，经发包人书面催告后仍无法按时提交相关成果的，发包人有权选择单方解除本合同。

2. 发包人未按本合同规定的金额和日期向承包人支付勘察设计费，承包人提交成果文件的时间顺延。从逾期之日起每逾期1天，发包人向承包人支付到期未付款项总额的2‰作为违约金，累计总额不超过当期应支付勘察、设计费；逾期超过30天以上时，承包人有权暂停履行工作，并通知发包人。若发包人逾期60天仍未付款的，承包人有权单方解除本合同，发包人按照承包人实际完成勘察设计工作量结付勘察设计费。非因承包人原因导致发包人的上级或审批部门对成果文件不审批或本合同项目暂停缓建，发包人均应按经发包人确认的承包人实际工作进度支付合同费用。

3．双方确定，违约方应当承担违约责任，造成对方损失的应承担赔偿损失的责任。

4. 本合同项下联合体各方应承担的违约金及损失赔偿、赔偿金累计支付额合计不超过各自分工范围对应的合同金额。

第十条  技术情报、资料和经营信息的保密

- 承包人保证对其在讨论、签订、履行本合同过程中所获悉的属于发包人的且无法从公开渠道获得的文件资料及信息，发包人在讨论、签订、履行本合同过程中向承包人提供的文件资料及信息，以及承包人向发包人提交的各项服务成果等，予以严格保密并应采取相应的保密措施，保证其自身及工作人员不私自使用或向任何第三方泄露。

- 承包人使用本项目技术经济资料、成果文件、本合同用于投标、业绩展示展览、行业交流和需要、企业宣传/市场营销、参考使用、报优报奖、资质申领、资信评价、职称评选、著作/文章/论文撰写发表（含新媒体）、（学术）研究、科研申请、知识产权申请（非本合同设计成果著作权）等方面，无须经发包人事先同意，不视为侵犯发包人的知识产权及相关权益和违反保密义务，无须承担违约责任；但承包人的使用不得损害发包人合法权益和声誉。

第十一条  双方确定，在本合同有效期内，发包人指定      为发包人项目联系人、联系方式：        ；设计单位           指定       为项目联系人、联系方式：        ；勘察单位              指定              为项目联系人、联系方式：           。一方变更项目联系人的，应当自变更之日起  3  日内以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。项目联系人承担以下责任：

1.  互通技术服务的进展情况；

2.  传递项目需要的技术情况；

3.  传递项目商务问题。

第十二条  双方确定：

1．在本合同有效期内，发包人利用承包人提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

2．在本合同有效期内，承包人利用发包人提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第十三条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．合同约定的其他可以解除合同的情形。

第十四条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1．提交   /   仲裁委员会仲裁；

2．依法向项目所在地的人民法院起诉。因诉讼产生的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费、公证费、公告费等由败诉一方承担。

第十五条  合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

第十六条  本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式拾贰份，发包人执叁份，承包人联合体成员各执叁份，均具有同等法律效力。

第十七条  本合同第十一条及尾部列明之当事人联系方式和联系信息适用于双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院及/或仲裁机构的法律文书的送达，人民法院及/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向本合同任何一方的上述地址和/或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。一方变更联系方式和联系信息的，应当在变更后  3  日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

（以下无正文）

【合同盖章页】

甲方（印章）：                              乙方（主）（印章）：

甲方代表（签字）:                           乙方代表（签字）：

电话：                                      电话：

签约时间：    年   月    日                 签约时间：      年   月   日

乙方（成1）（印章）：

乙方代表（签字）：

电话：

签约时间：      年   月   日

# 第五章发包人要求

茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计任务书

- 工程概况及背景

1.1工程概况

本项目建设规模为：（1）高桩码头1250m宽40m；（2）引桥长173.5m；（3）港池航道疏浚286.80万m³；（4）西南防波堤拆除90.95m；（5）渔民服务中心1917.41㎡；（6）渔港公厕90.52㎡；（7）港区供电照明；（8）码头给排水及消防；（9）渔港污染防治设施设备1项；（10）渔港亮化工程；（11）临时工程1项等（智慧渔港系统不在本勘察设计合同范围内）。

本项目投资概算为50915.74万元。

1.2项目背景

渔港和渔港经济区建设是海洋经济的重要组成部分，是沿海渔业产业的载体和发展平台，是沿海经济带建设的重要节点。2020年7月，中央农办、农业农村部等7部门联合印发《关于扩大农业农村有效投资加快补上“三农”领域突出短板的意见》（中农发〔2020〕10号），明确提出加快沿海现代渔港建设工程，鼓励沿海地区新建和改扩建一批中心渔港、一级渔港和相关公益性设施，打造一批渔港经济区。2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1号）明确提出推进渔港建设和管理改革。2021年2月，《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》（农发〔2021〕1号）中指出，要推进渔业提质增效，推动渔港建设和管理改革，建设渔港经济区。

茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区实施方案总投资12.39亿元，其中申请中央财政补助2亿元，其余10.39亿元采用地方政府配套和引进社会资本投入，建设期限3年。包括平安渔港、绿色渔港、智慧渔港、产业渔港和人文渔港等五大类渔港工程三个项目，具体是茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计勘察设计（含平安渔港、智慧渔港和绿色渔港）、水母渔村-茂名市滨海新区海洋渔业产业园（产业渔港）和浪漫海岸海湾乐园（人文渔港）。本项目为茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区实施方案中的茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计勘察设计。

博贺渔港是广东省三大渔港之一，渔港面积、码头长度、渔船数量、单船马力、渔业产量、渔业生产总值、卸港量等七项重要指标位居全省前列。近十年来，随着渔业经济的快速发展，博贺渔港的现有基础设施已不能满足大量渔船到港靠泊作业的要求，制约渔港进一步发展的主要因素是渔港后方已没有足够的陆域配套用地，现有渔港配套设施陈旧，规模分散，制约了渔港进一步发展，迫切需要建设博贺渔港经济区，推动茂名市海洋渔业可持续发展，促进渔业供给侧结构性改革和产业融合发展。

1.3招标范围

本次招标范围：码头引桥工程、水域疏浚工程、防波堤拆除工程、渔民服务中心和公厕、水电配套工程、防污染设施设备以及亮化工程等施工图设计阶段勘察、施工图设计、完成施工图预算编制并配合完成财审等（不含智慧渔港系统）。各项设计应满足当前相关国家规范、标准、法律法规等规定。

- 设计要求

（1）满足相关的行业标准、规范等要求；

（2）满足建构筑物的使用要求；

（3）符合总体设计规划；

（4）选择合理的技术措施；

- 地理位置图和总图

图3-1渔港经济区一期工程地理位置图

图3-2总平面布置图

- 依据、文件

（1）《茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区建设规划（2022-2030年）》，广东茂名滨海新区管理委员会农业农村局、北京大洋碧海渔业规划设计院有限责任公司，2022年12月；

（2）《茂名博贺渔港经济区一期工程可行性研究报告》，中国水产科学研究院渔业工程研究所、北京大洋碧海渔业规划设计院有限责任公司，2022年7月；

（3）《广东茂名滨海新区管理委员会经济发展局关于茂名博贺渔港经济区一期工程可行性研究报告的批复》（茂滨海经发批〔2022〕61号）；

（4）《茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区项目实施方案》，中海（广州）工程勘察设计有限公司，2022年12月；

（5）《关于茂名滨海新区国家级沿海渔港经济区项目实施方案的批复》（粤农农函[2023]42号），广东省农业农村厅；

（6）《茂名博贺渔港经济区专项规划等前期工作（地质勘探）岩土工程勘察报告》，建材广州工程勘测院有限公司，2021.7；

（7）《茂名博贺渔港经济区专项规划等前期工作（地质勘探、地形测量）项目》，建材广州工程勘测院有限公司，2021年4月；

（8）《广东省电白县博贺中心渔港建设项目施工图设计》，安徽省交通勘察设计院，2011年10月；

（9）《茂名滨海新区博贺镇总体规划（2015-2035）》。

（10）《茂名博贺渔港经济区泥沙淤积、水体交换数模分析研究》，南京水利科学研究院，2022年11月；

（11）《茂名博贺渔港经济区水文测验报告》，南京水利科学研究院，2021年4月；

（12）《广东省航道局关于茂名市博贺湾大桥及连接线新建工程跨越博贺航道涉及航道通航有关问题的复函》（粤航道[2016] 107号），广东省航道局；。

- 气候与地质条件

茂名市地处北回归线以南，属亚热带季风气候区，季风明显，气候类型多样，冬季盛行偏北风，夏季盛行东南风。主要气候特征是：一是冬无严寒，夏无酷暑，夏长冬短，热量丰富，雨量充沛，干湿季明显；二是地势北高南低，北部多山地，气温垂直差异大，山区降水丰富、小地形气候复杂多样，立体气候显著；三是有两个多雨期，4-6月为前汛期，属极锋雨带降水，7-9月为后汛期，多台风等低纬热带天气系统降水；四是气候资源丰富，气象灾害频繁且严重。

5.1气温

博贺港地处亚热带过度带、气候温和，长年不见冰雪。年平均气温：23.0℃；日最高气温：37.5℃；日最低气温：3.0℃。

5.2降水

年平均降水量：1538.2mm

年最大降水量：2169.5mm

年最小降水量：1009.9mm

月最大降水量：860.0mm

日最大降水量：260.3mm

年最大降水天数：193天

年最小降水天数：111天。

5.3风况

据博贺海洋气象站（111°18.91′E，21°27.1′N）2008 年 1 月～2008年 12 月全年风观测资料统计（表3-1）：

该海域常风向为 NE 向，频率为 24.23%，次常风向为 ENE 向和 NNE向，频率为 14.85%、13.27%。强风向为 ENE 向、NNE 向，最大风速分别为27.2m/s、27.1m/s，次强风向为NE向和SSE向，其最大风速分别为26.0m/s、21.7m/s。全年主要风向集中于 NNE～SSW 向，占全年频率 85.53%，各向大于或等于 6 级风的出现频率占 8.10%。

全年风向除夏季（6～8 月）以偏南向为主外，其他季节均以 NE～ENE向为主，而春（3～5 月）、夏（6～8 月）两季 6 级以上大风出现频率相对较多。

5.4工程地质

5.4.1地质岩性

根据《茂名博贺渔港经济区专项规划等前期工作（地质勘探）岩土工程勘察报告》（2021.7建材广州工程勘测院有限公司）。

据钻孔揭露，场地地层在钻探深度内按成因自上而下可分为：第四系海陆交互相沉积层（Qmc）、第四系残积层（Qel）及燕山期花岗岩（γ5），现分述如下：

1）、第四系海陆交互相沉积层（Qmc）

按土的类型及沉积顺序，划分为4个亚层，分述如下：

②1淤泥：深灰、灰黑色，饱和，流塑，成份以粉黏粒为主，富含有机质及腐殖质，具腐臭味，局部夹薄层粉细砂或贝壳碎片。切面光滑，干强度中等，韧性一般。场地内各孔均分布该层；层厚1.30～9.90m，层顶标高-0.81～1.62m，层顶埋深0.00～2.00m。该层共做标准贯入试验17次，实测标贯试验击数N’＝1击，修正后标贯试验击数N＝0.8～0.9击，平均值N＝0.8击。该层共采取土样10组，其物理力学性质指标见附表2。

②2细砂：深灰、灰色，饱和，松散～稍密，成份以细砂为主，颗粒级配较差，含少量黏粒。场地内该层分布在ZK1、ZK5、ZK17孔；层厚1.20～3.30m，层顶标高-6.88～-2.27m，层顶埋深3.40～9.00m。该层共做标准贯入试验4次，实测标贯试验击数N’＝6～10击，修正后标贯试验击数N＝5.5～8.8击，平均值N＝7.2击。该层共采取扰动土样4组，其颗粒分析数据详见土工试验报告。

②3淤泥质土：深灰、灰黑色，饱和，流塑，成份以粉黏粒为主，富含有机质及腐殖质，具腐臭味，局部夹贝壳碎片。切面光滑，干强度中等，韧性一般。场地仅分布在ZK1孔；层厚5.70m，层顶标高-5.57m，层顶埋深6.70m。该层共做标准贯入试验2次，实测标贯试验击数N’＝1～2击，修正后标贯试验击数N＝0.8～1.6击，平均值N＝1.2击。该层共采取土样2组，其物理力学性质指标见附表2。

②4中砂：深灰、灰白、灰色,饱和,稍密～中密,成份以中砂为主,颗粒级配较差,含少量黏粒。场地该层分布在ZK3、ZK4孔；揭露厚度1.00～2.80m，层顶标高-8.45～-7.83m，层顶埋深9.00～10.00m。该层共做标准贯入试验3次，实测标贯试验击数N’＝12～20击，修正后标贯试验击数N＝9.8～16.1击，平均值N＝13.4击。该层共采取扰动土样3组，其颗粒分析数据详见土工试验报告。

2）、第四系残积层（Qel）

③ 砂质黏性土：褐红、褐黄、灰黄色，可塑～硬塑，成份以粉黏粒为主，为下伏花岗岩风化残积土，泡水易软化、崩解。切面较粗糙，干强度中等，韧性中等。场地该层分布在ZK2～ZK19孔；层厚1.40～13.60m，层顶标高-10.63～-3.53m，层顶埋深4.00～12.00m。该层共做标准贯入试验32次，实测标贯试验击数N’＝10～39击，修正后标贯试验击数N＝8.3～29.9击，平均值N＝16.2击。该层共采取土样8组，其物理力学性质指标见附表2。

3）、燕山期基岩（γ5）

场地下伏基岩为燕山期花岗岩，按其风化程度可划分为全风化、强风化、及中风化带。其特征分述如下：

④1全风化花岗岩：褐黄、灰黄、灰白色，原岩结构基本破坏，但尚可辨认，岩芯呈坚硬土柱状，遇水易崩解，干钻可钻进，岩质极软。属极软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内该层揭露于ZK4、ZK6～ZK8、ZK15、ZK16、ZK19孔；揭露厚度1.80～7.20m，层顶标高-19.09～-8.20m，层顶埋深8.40～20.40m。该层共做标准贯入试验7次，实测标贯试验击数N’＝42～51击，修正后标贯试验击数N＝30.9～42.7击，平均值N＝34.2击。该层共采取土样8组，其物理力学性质指标见附表2。

④2强风化花岗岩：灰黄、灰褐色，原岩结构大部分破坏,裂隙发育,岩芯呈半岩半土状、砂土状或土夹碎石块状,岩块用手可折断；部分钻孔底部夹中风化岩碎块。属软岩，极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内除ZK1孔外，其余各孔揭露该层；揭露厚度0.50～14.80m，层顶标高-21.49～-0.52m，层顶埋深2.00～22.80m。该层共做标准贯入试验9次，实测标贯试验击数N’＝73～78击，修正后标贯试验击数N＝51.1～70.1击，平均值N＝56.4击。

④3中风化花岗岩：青灰、麻灰、灰黄、灰色，中粗粒结构,块状构造,原岩结构部分破坏,岩石风化裂隙发育,裂隙面有铁质浸染,岩芯呈碎块状,岩质较硬,锤击声脆,岩芯较破碎，RQD=10～60。属较软岩，较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ级。场地内各孔均揭露该层；揭露厚度3.00～14.00m，层顶标高-36.29～-4.05m，层顶埋深5.20～37.60m。该层共采取岩石试样18组，其中岩石天然单轴抗压强度9组，强度值为18.5～49.9MPa，平均值34.0MPa，标准差10.367，变异系数0.305，统计标准值27.5MPa。岩石饱和单轴抗压强度9组，强度值为16.1～44.3MPa，平均值30.5MPa，标准差9.898，变异系数0.324，统计标准值24.3MPa。

5.4.2岩土工程地质评价

根据各岩土层的岩性特征，结合野外鉴别、标准贯入试验结果、室内土工试验结果，对各地基土（岩）层评价如下：

① 海水：受潮汐的影响，水位起伏变化较大；

②1 淤泥：流塑状，具高压缩性，土层均匀性较差，承载力低，为软土层，未经处理，不宜作为建筑物的基础持力层；

②2细砂：松散～稍密，承载力较低，土层均匀性较差，埋藏深度变化大，为可液化土层，不宜作建筑物的基础持力层；

②3 淤泥质土：流塑状，具高压缩性，土层均匀性较差，承载力低，为软土层，未经处理，不宜作为建筑物的基础持力层；

②4中砂：稍密～中密，具一定承载力，土层均匀性较差，局部分布，厚度有限，不宜作为建筑物的基础持力层；

③ 砂质黏性土：可塑～硬塑状，具中等压缩性，承载力中等，埋藏深度变化大，可作为地基处理类的桩基础持力层；

④1全风化花岗岩：承载力稍高，厚度变化大，埋藏深度变化大，可根据上部荷载选作轻型结构物的桩基础的持力层；

④2强风化花岗岩：承载力较高，岩土力学性质较稳定，厚度变化大，埋藏深度变化大，可作为建筑物的桩基础的持力层；

④3中风化花岗岩：承载力高，岩土力学性质较稳定，埋藏深度变化大，是拟建码头、桥梁建筑物良好的桩基础持力层。桩基施工时应确保桩端穿过软弱夹层进入稳定的岩石层中，本工程钻孔深度范围内无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层。

- 技术标准

（1）《渔港总体设计规范》（SC/T 9010－2000）；

（2）《海港总体设计规范》（JTS 165-2013）；

（3）《港口与航道水文规范》（JTS 145-2015）；

（4）《港口工程荷载规范》（JTS 144-1-2010）；

（5）《码头结构设计规范》（JTS 167-2018）；

（6）《防波堤与护岸设计规范》（JTS 154-2018）；

（7）《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS 181－5－2012）；

（8）《水运工程抗震设计规范》（JTS146-2012）；

（9）《水运工程混凝土结构设计规范》（JTS 151-2011）；

（10）《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2018）；

（11）《水运工程岩土勘察规范》（JTS 133—2013）

（12）《水运工程测量规范》（JTS131-2012）

（13）《水运工程地基设计规范》(JTS 147-2017)

（14）交通运输部现行的其他港口工程技术规范及国家有关行业标准、法律、法规等。

- 勘察阶段具体要求

1、工程勘察范围和阶段：根据本项目的使用需求、招标内容、招标人提供的相关资料进行施工图设计阶段勘察（施工图设计范围内的地质勘探、工程物探、工程测量等工作），提交勘察成果文件的工期必须满足施工图设计工期的要求。

2、技术要求：按施工图设计的实际要求进行勘察工作，施工图阶段勘察纲要和勘察方案应先经发包人审批同意后方能实施。

3、工期要求：在合同签订后，并具备可实施场地的前提下，30日历天内提交勘察成果，并满足施工图设计工期的要求。

- 设计阶段具体要求

施工图文件编制必须以批复的初步设计文件为依据，参照《水运工程施工图文件编制规定(JTS110-7-2013)》要求进行编制，施工图文件的内容和深度应满足编制施工图预算、设备和材料采购、施工和安装的要求。

施工图预算应按交通运输部现行水运工程概算预算编制办法编制。

- 工期要求

（1）勘察工期：在合同签订后，并具备可实施场地的前提下，30日历天内提交勘察成果，并满足施工图设计工期的要求。

（2）设计工期：在合同签订且收到发包人提供的技术资料（含勘察盖章版报告）后40个日历天完成施工图设计（送审稿），通过施工图审查后10个日历天内完成施工图设计（正式稿）。

- 成果要求

提供8套盖章纸质版文件，具体以合同要求为准。

- 合同款支付

（一）勘察费支付时间：

（1）签订合同后15天内，支付勘察费的30%；

（2）提交的施工图勘察成果资料经业主审查通过后15天内支付勘察费的50%；

（3）勘察费用经财政部门预算审核确定后15天内，付清余款。

（二）施工图设计费支付时间：

（1）签订合同后15天内，支付设计费的30%；

（2）完成施工图设计，取得第三方审查意见并通过施工图设计评审后15天内，支付设计费的50%

（3）施工图设计费用经财政部门预算审核确定后15天内，支付至财审核定设计费的95%；

（4）项目通过竣工验收后，付清余款。

第六章 发包人提供的资料（如有）

## 另附

第七章投标文件格式

## 茂名博贺渔港经济区一期工程勘察设计

投标文件

投标人：				（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

日期：	年	月	日

（项目名称）

投标文件

（第一册：商务文件）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	日

目录

投标人自行编制目录及页码但内容包括（但不限于）下列内容：

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

- 投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、联合体共同投标协议书（格式详见招标公告附件一）

七、资格审查资料

八、其他资料

一、诚信投标承诺书

茂名滨海发展集团有限公司（招标人）：

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、 本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）项目的投标。

二、 本单位所提供的一切资料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成分。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。

四、 自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允 许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当利益。

本单位如违反上述承诺内容，愿意按约定接受行政监管部门处理。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年	月	日

二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）

1、我方已仔细研究了	（项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	       （¥         万元）的投标总报价（其中勘察测量费为¥	         万元；施工图设计费为¥	   万元。），投标下浮率为	       % 。按合同约定完成工程勘察设计工作。

2、 我方的投标文件包括下列内容：

（1）诚信投标承诺书

（2）投标函及投标函附录

（3）法定代表人身份证明

（4）授权委托书

（5）投标保证金

（6）联合体共同投标协议书

（7）资格审查资料

（8）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3、 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4、 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、	（其他补充说明）。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）

项目负责人：	（签字）

地址：

邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

(二)投标函附录

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 （兼设计负责人） | 姓名： 执业资格证书编号/职称证书： |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |

投标人：     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年   月   日

三、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务： 	系   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

四、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄 清确认、递交、撤回、修改		（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证正反面扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（签字或盖章） 身份证号码：

委托代理人：

（签字或盖章） 身份证号码：

年	月    日

注：如法人参加投标，则无需提供授权委托书。

五、投标保证金

### 附：（投标人应在本项按招标文件要求提供相关证明材料。）

免收投标保证金的优惠

如投标人为中小微企业（包括：成员全部为中小微企业的联合体），可享受免于缴纳投标保证金的评审优惠。需提交如下附件 1 和附件 2 的证明资料。

附件 1：中小企业声明函（如适用）

中小企业声明函（免收投标保证金优惠）

本企业郑重声明，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的规定，本企业具体情况如下：

本企业属于建筑业行业；营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》须按照本函格式填写，否则评标委员会有权视其为非中小企业，

不享受免于提交投标保证金的优惠政策。

3、招标人、招标代理机构将按有关规定公开《中小企业声明函》。

附件 2：关于投标保证金的承诺（如适用）

关于投标保证金的承诺

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加（招标项目名称）项目的投标工作，作出郑重声明：

本公司满足招标文件中免交投标保证金的相关要求，在投标时未提交投标保证金。我司理解在投标时免交投标保证金是为企业减负的举措，并未免除我司的投标义务，本公司一旦发生符合招标文件规定的不予退还投标保证金情形的，将按照招标人的要求，在规定的时间内向招标人足额补交投标保证金。

本公司违反上述保证的，将被视为虚假承诺，按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉，并承担由此产生的相应责任。

特此承诺。

投标人：

（盖章）

日 期：

六、联合体共同投标协议书

（格式详见招标公告附件一）

七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其 中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情 况（包括但不限于 与投标人法定代表 人为同一人或者存 在控股、管理关系 的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标人须知第 3.5.1及3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料

（二）拟投入本项目的项目负责人（兼设计负责人）简历表

| 1．一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 技术职称 |  |  |
| 单位名称与 职务 |  |  |  |  |  | 拟任职务 |  |  |
| 2．经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 （年 月） |  | 负责过的主要工程（类型） |  |  | 该项目中任职 |  | 发包人及项目地点 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后附相关证明材料。

（三）广东省外的投标人（如联合体投标的，指联合体各方）须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查的证明文件。

（四）投标人（如联合体投标的，指联合体各方）须已在“国家企业信用信息公示系统”登记，2020年以来在该系统中和“信用中国”中没有出现被限制参与招投标资格的行 政处罚信息、没有出现经营异常信息（经营异常信息已移出除外）、 没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）不良记录、没有在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。提供网页打印件或网页截图。若投标人属于网站信息尚未覆盖的行业或单位，投标人须提供书面承诺，格式自拟。

（五）需提交的其他资格审查资料（如有）

八、其他资料

投标人按招标文件要求认为需要提交的其他资料。

# （项目名称）

投标文件

（第二册：技术文件）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字或盖章）

年	月	日

勘察设计方案

勘察设计方案由投标人根据技术评分标准自行进行编制。