粤东水资源优化配置三期工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题

招标公告

1.招标条件

粤东水资源优化配置工程是省委、省政府从粤东地区经济社会发展的全局高度谋划建设的重大水资源配置工程，也是“851”水利高质量发展蓝图中“五纵五横”水资源配置骨干网络中的五“横”之一，工程已于2021年12月10日由广东省政府印发总体工作方案和工程建设计划，工程资金来源为财政资金和建设期项目法人自有资金。本次招标项目为粤东水资源优化配置三期工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题，招标人为广东省韩江流域管理局（以下简称“招标人”），招标代理机构为广东华迪工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现就粤东水资源优化配置三期工程的可行性研究阶段勘察设计及相关专题面向国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1项目名称:粤东水资源优化配置三期工程可行性研究阶段勘察设计及相关专题

2.2建设地点: 广东省梅州市、汕尾市、潮州市、揭阳市

2.3工程概况、建设内容及规模

粤东水资源优化配置三期工程主要建设范围包括关埠引水工程出水口至汕尾龙潭水库输水管道（约55公里)、惠来分干线约15公里、汕尾分干线约15公里、相关加压泵站、龙颈水库扩建（总库容约20亿立方米）及输水管道工程（线路长约50公里）。工程建设任务及规模最终以批复内容为准。

2.4招标内容: 按照国家有关法律法规、规程规范和审查审批要求，开展粤东水资源优化配置三期工程可行性研究报告及审批立项所需的相关专题报告编制（包括但不仅限于社会稳定风险分析评估报告、工程占地范围论证报告、文物考古勘探及相关报告、移民安置规划大纲、移民安置规划报告、建设项目用地预审与选址意见书、工程投融资方案、航道通航影响评价、建设用地压覆矿专题、水资源论证专题、信息化专题、洪水影响评价报告、地质灾害危险性评估专题、场地地震影响安全评价专题、环境影响评价、水土保持专题及科学研究试验等）；相应阶段的工程勘察和其他按有关规定需要由中标人承担及配合的工作。

2.5 服务期限：签订合同后30日内提交可行性研究阶段勘察设计工作大纲；2025年6月前完成可行性研究报告（送审稿）及审批立项所需的相关专题报告，直至项目通过可研立项审批。

3.资格条件

3.1投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，并同时满足下列资格条件：

- （1）工程设计：工程设计综合类甲级资质，或水利行业甲级资质。

- （2）工程勘察：工程勘察综合类甲级资质，或同时具有工程勘察专业类岩土工程甲级资质和工程勘察专业类工程测量甲级资质。

3.2拟投入本项目的项目负责人须具有水利水电工程类高级工程师或以上职称；

3.3拟投入本项目的技术负责人须具有水利水电工程类高级工程师或以上职称；

3.4拟投入本项目的项目负责人、技术负责人近三个月由投标单位购买社保。

3.5本项目不接受联合体投标。

注：项目负责人、技术负责人不能由同一人担任，本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

4.招标文件获取

4.1凡有意参加投标者，请派人于2023年10月 8 日至10月 12 日(工作日)每天上午9:30至11:30，下午14:00至16:00(北京时间，下同)，持以下资料到广州公共资源交易中心 (广州市天河区天润路333号)办理投标登记手续并购买招标文件 (1000元/份，售后不退)。

（1）法定代表人证明书、授权委托书（委托代理人递交时）及身份证复印件；

（2）营业执照、企业资质证书副本复印件；

（3）拟投入本项目的项目负责人、技术负责人职称证书复印件及近三个月社保证明复印件；

（4）提供投标登记申请表原件（可在广州公共资源交易网http://www.gzzb.gd.cn下载）。

以上资料一式两份，第（1～3）项按顺序装订成册（第（4）项）单独提交），并加装封面，封面内容体现工程名称、投标人名称、联系人、联系人移动电话、电子邮箱地址等基本信息，同时封面也加盖公章。复印件须盖单位公章并提供原件核查（扫描二维码可显示相关信息的除外）。

4.2投标人办理投标登记前须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间和地点：请登录广州公共资源交易中心网站首页，点击“建设工程”专栏中的“项目查询（日程安排、答疑纪要）”，输入项目编号或项目名称即可查询。

5.2逾期送达或未送达指定地点的投标文件，以及不按要求密封的投标文件，招标人拒绝接受。

6．踏勘现场和投标预备会

本项目招标人不组织踏勘现场；本项目招标人不召开投标预备会，疑问及答疑以书面形式进行（同时发送电子文本至本招标文件列明的电子邮箱）。

7.资格审查及评标办法

本项目资格审查采用资格后审，评标办法采用综合评估法。

8.发布公告的媒介

本公告在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://zbtb.gd.gov.cn/）和中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

9.招标人及招标代理机构联系方式

招标人：广东省韩江流域管理局

地址：汕头市韩江路40号

联系人：林先生

电话：0754-88730791

招标代理机构：广东华迪工程管理有限公司

地址：广州市东风路707号

联系人：胡工

电话：18620475158

2023年10月 8 日