广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目

设计咨询服务合同

发包人（甲方）：广州花都汽车城发展有限公司

承包人（乙方）：

建设管理人（丙方）：广州市花都区公共建设项目管理中心

见证人（丁方）：广州市花都汽车城管理委员会

签订日期：2023年  月  日

发包人（甲方）：广州花都汽车城发展有限公司

承包人（乙方）：

建设管理人（丙方）：广州市花都区公共建设项目管理中心

见证人（丁方）：广州市花都汽车城管理委员会

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及国家和广东省、广州市人民政府的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人就广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目设计咨询服务工作向承包人咨询，承包人愿意接受发包人的委托并提供咨询意见，经各方友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》；

1.2 《中华人民共和国建筑法》；

1.3 国家、广东省、广州市现行相关工程勘察设计管理法规的规章、规定；

1.4 本工程的招标文件要求和建设工程批准文件；

1.5 设计咨询任务书；

1.6 中标通知书。

第二条 咨询项目名称及工程概况

2.1 项目名称：广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目。

2.2 工程地点：广州市花都区炭步镇沿江大道以南，炭步大道以西。

2.3 工程概况：本项目总用地面积约59304.86平方米，可建设用地面积约为32886.90平方米，总建筑面积约133643.50平方米（暂定规模，以实际规划批复为准）。

第三条 设计咨询工作内容及成果要求

承包人作为发包人的技术顾问和指导，在本项目建设全过程为发包人提供技术支持。按照国家、行业和地方有关工程建设的法规、政策、规定、设计技术规范、规程、标准等及经上级主管部门批准的联审决策建设方案、项目可行性研究报告、相关技术文件及有关项目的评估报告、评审报告及其它审批意见等其它依据，以及安全可靠、经济合理、进度可控、保证深度的要求，承包人对本项目设计过程（含规划设计阶段、方案设计阶段、勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段等）所有专业的设计工作进行设计咨询审查服务，审查技术经济指标，与设计单位共同优化设计，提高项目投资效益，全面主导开展设计管理工作，对建设过程中所遇技术问题给出专业意见。

3.1 设计咨询服务内容

按照《广州市设计咨询技术质量深度试行规定》（广州市建设委员会穗建技〔1999〕313号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法（2013）》中华人民共和国住房和城乡建设部令第13号、国家、行业和地方有关工程建设的法规、政策、规定、设计技术规范、规程、标准等及经上级主管部门批准的项目建议书、项目可行性研究报告、相关技术文件及有关项目的评估报告、评审报告及其它审批意见等其它依据，以及“三控（质量、投资、进度）”的要求，设计咨询单位对本项目全过程（含总体规划、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等）所有专业的设计工作进行设计咨询审查服务。具体要求详见设计技术咨询任务书。

3.2 技术服务工作内容

3.2.1 总体咨询工作内容包括但不限于：

（1）对项目工程各设计阶段做好限额设计管理和投资控制，并对设计概算提出咨询意见或建议；协助甲方制定工程建设计划；

（2）勘察前提出技术要求，对勘察报告进行审查：岩土勘察文件提供的设计参数是否详细、准确、合理，基础方案是否经济合理、可行，其结论与建议是否存在安全隐患；对勘察成果进行审查，工程勘察成果报告是否达到相关规范的深度及是否满足设计要求；

（3）评审可行性研究报告、联审决策建设方案、对可行性研究报告、设计方案在技术、工程和经济上是否可行进行全面分析、论证，提出优化建议；关键工程或工序应提出新工艺新技术和优化设计要求并提供相关指导意见；对重大设备、材料品牌、价格和技术参数提出具体意见；

（4）审核设计单位提交的设计进度计划，检查和督促设计单位实施进度，对设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准等问题提出修改建议；

（5）配合组织设计单位协调项目与市政规划、项目与当地区域规划关系，组织有关专家，对各阶段设计文件进行审查；

（6）评审结构体系，复核结构设计计算；对不安全隐患或保守浪费提出修改意见；

（7）检查设计文件的深度、质量、进度是否达到国家规范和合同要求，满足工程建设需求，或不切合本地实际，故意提高设计标准等，提出改进建议；

（8）设计咨询合同约定的其他工作；

（9）对工程项目的设计、施工技术交底，针对关键工序、新的工艺、技术难题等提出有效的解决方案和建议；

（10）协助发包方组织科研成果转化、组织设计成果创优申报；

（11）为工程项目的招标工作提供技术支持；

（12）对项目各阶段设计成果文件是否符合本项目的设计原则进行审核，并出具审核报告；

（13）对设计文件中违反国家有关法律、法规、政策和强制性技术标准等问题提出修改建议；

（14）应严格执行业主方制定的有关管理制度、管理办法；

（15）业主要求的其他内容。

3.2.2 实施准备阶段工作内容

配合工程建设实施所需的规划、国土、市政、电力、人防、消防、卫生防疫、教育、防雷、水务、交通、通讯、航空控高、建筑节能、防洪、绿色建筑、地铁保护、地质灾害、环保、环卫、园林绿化部门的报建、报批手续和协调该工程的相关部门工作，取得规划设计方案复文和各专业报建审批部门的复文及图纸等。

3.2.3 设计阶段工作内容

负责组织对各阶段（方案、初步设计、施工图）及各专业（包括规划、总图、建筑、结构、装饰、电气、泛光照明、通风与空调、给排水、建筑智能化系统、室外道路、建筑节能环保与绿色建筑、民防、消防、燃气、电梯钢结构、预应力、建筑声学、灯光、音响、基坑支护工程、地基处理、边坡治理、建设用地范围外的管线接入工程、水土保持工程施工图、厨房工程、10KV外接线工程、污水处理工程、建筑永久性标识系统、以及其他与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程）的设计图纸进行审查，对建筑设计方案、装修方案及各专业系统和设备选型、材料选择在投资控制的原则下提出优化咨询意见，并提交咨询报告。

3.3成果要求：

乙方对方案阶段、初步设计阶段、施工图阶段设计文件及图纸提供咨询审核意见。乙方按阶段同步提交《初步设计咨询审核报告》（如有）、《施工图咨询审核报告》。

第四条 履行期限、地点和方式

自签订合同之日起，至本工程竣工验收通过为止。其中技术人员驻场服务期限为签订合同之日起至完成施工图审查和取得消防主管部门的设计审查批复（如需）工作为止。

乙方须派出2名（由业主视项目推进工作需要是否增派驻场人员）相关专业技术人员驻建设业主办公室或指定地点办公，协助建管中心工作，同时需指定驻场负责人，并主导项目各阶段的例会、协调会等与本项目有关的会议，在驻场期间接受业主的管理，遵守业主的内部工作和考勤管理制度和相关规定。

驻场技术人员驻场期间需以租车或自带车辆等方式解决驻场人员外出办公时的交通出行问题。

原则上技术人员不得随意更换，设计咨询因工作安排或其它原因，需要更换技术人员时，应书面向业主提出申请，在征得业主同意后方可更换。

第五条 双方权利义务

5.1甲方的权利

5.1.1甲方有对涉及设计咨询工程的规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对涉及设计咨询相关工程设计变更的审批权。

5.1.2乙方调换驻场人员须事先经甲方书面同意。

5.1.3甲方有权要求设计咨询提交勘察设计咨询工作周报、月报及设计咨询业务范围内的专项报告。

5.1.4当甲方发现设计咨询人员不按设计咨询合同履行勘察设计咨询职责，甲方有权要求设计咨询限时整改或更换设计咨询人员，直到终止合同并要求设计咨询承担相应的赔偿责任。

5.1.5 甲方有权根据设计的需要调整工作内容和工作计划，设计咨询对此不得有异议。

5.1.6设计咨询成果的知识产权在甲方支付本合同相应阶段费用后归甲方所有（署名权除外）。

5.2甲方的义务

5.2.1 为使咨询工作顺利进行，甲方应在合同签订后5日内向乙方提供与该阶段咨询工作有关的资料，并对所提供资料的真实性、完整性及时限性负责。

5.2.2甲方向乙方免费提交的各阶段设计文件为一式二份。

5.3乙方的权利

5.3.1对涉及设计咨询相关工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。

5.3.2提供设计咨询方案的建议权，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向甲方提供切实可行的勘察设计咨询方案。

5.3.3涉及设计咨询相关工程上使用的设备材料和施工质量的建议权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权向甲方建议停止使用。

5.3.4 甲方授权设计咨询行使的其他职权。

5.3.5乙方有权按咨询合同获得咨询报酬。

5.4 乙方的义务

5.4.1乙方郑重声明：保证不与被咨询的设计单位存在直接经济利益关系。

5.4.2乙方按合同约定派出设计咨询工作需要的技术机构及技术人员，向甲方报送委派的设计咨询总负责人及其驻场人员名单、《设计咨询实施细则》及《设计咨询大纲》，完成咨询合同约定的设计咨询范围内的业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告设计咨询工作。

（1）乙方必须按专业根据各阶段的需要派出相应的设计咨询驻场人员。技术人员的要求见设计咨询任务书。

驻场人员的职责：

①检查和落实设计单位的出图计划和设计文件质量。当设计单位提供的设计文件质量达到可咨询的深度且手续齐全时立即将设计文件送达咨询单位本部。

②接受甲方的管理，遵守甲方的内部工作管理制度和处罚规定。

（2）乙方对各阶段设计过程中的关键技术经济问题提出咨询意见。

（3）乙方因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地履行设计咨询的主要技术人员时，应事先得到甲方的同意。

（4）乙方应接受甲方以书面形式要求设计咨询更换不能按照设计咨询合同的规定履行受托服务的派驻人员。

（5）即使是甲方要求或同意更换的设计咨询驻场人员，其代替人员的要求仍应得到甲方的认可。由于更换人员引起的费用由乙方承担。

（6）乙方的驻场技术人员，必须常驻甲方办公室或指定地点办公。

（7）乙方总负责人在设计咨询合同授权范围内行使合同赋予的权利，履行相应的职责。

（8）乙方应保证足够的技术人员从事要求的设计咨询服务期内的设计咨询工作。

（9）乙方应对驻场人员的人身安全负全部责任。

5.4.3乙方在履行咨询合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供与其水平相适应的设计咨询意见，按时提交各阶段的设计咨询报告并对咨询报告负责。对设计咨询报告中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

5.4.4 乙方在咨询合同的有效期内必须接受甲方有关项目管理机构职权规定的约束，乙方对提供设计咨询的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

5.4.5乙方将对其驻场人员在咨询业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。

5.4.6乙方必须在甲方发出进场通知后，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行咨询合同约定的服务。

5.4.7 接受甲方对工期、质量、人员组成、设备、仪器的监督。

5.4.8在设计咨询过程中，如因场地条件、设计方案的变更，需增减工作量或改变设计咨询手段等涉及设计咨询方案重大变更，均需与甲方共同商定，报甲方批准。

5.4.9乙方应严格按照国家有关规定确保设计咨询的质量和数据的准确性。对由于乙方原因造成设计咨询质量出现问题返工而造成的一切经济损失和设计咨询所涉及工程的工期损失，按合同规定承担相应的违约责任。

5.4.10按时提交设计咨询报告，负责文案、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定。

5.4.11乙方应在设计咨询期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

5.4.12乙方承担的咨询合同义务，不得转让给第三方。

5.4.13乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在设计咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品移交给甲方。

5.4.14在合同期内或合同终止后，未征得甲方同意，不得泄露、转让与本设计咨询工程、咨询合同业务有关的设计资料。

5.4.15乙方必须加强咨询工程师职业操守的教育，咨询工程师需共同遵守职业道德守则。

第六条 承包人应提交的咨询报告及提交方式

在设计咨询过程中，承包人应以书面形式向发包人提交咨询报告，报告包括：

6.1 设计单位提交阶段性设计方案文件后5个工作日内，提交阶段性设计方案咨询意见；设计单位提交最终设计方案文件后7个工作日内，提交总设计方案咨询工作意见。经发包人同意可以分期分批、分标段开展咨询工作。

6.2 设计单位提交阶段性初步设计文件后5个工作日内，提交阶段性初步设计咨询意见；设计单位提交最终初步设计文件后7个工作日内，提交总初步设计咨询工作意见。本阶段设计和咨询工作完成后20个工作日内提交阶段咨询报告。经发包人同意可以分期分批、分标段开展咨询工作。

6.3 设计单位提交施工图设计文件后10个工作日内，提交施工图设计阶段设计咨询意见；本阶段设计和咨询工作完成后20个工作日内提交阶段咨询报告；设计单位在工程建设过程提交的重大设计变更后5个工作日内，提交设计变更咨询意见。经发包人同意可以分期分批、分标段开展咨询工作。

6.4 所有咨询成果，包括咨询报告、咨询人建议和意见等，承包人均应向发包人提交纸质文件3份。

第七条 设计咨询费用及其支付方式

7.1 设计咨询费合同暂定价为：￥          元，中标费率为    %（中标费率=设计咨询费中标价/工程估算建安费< 90160万元 >）。上述费用包括承包人实施和完成合同所需的劳务（含技术人员及阶段性驻场技术人员）、设备（含车辆、办公用品、软件等使用费、进出场费）、差旅交通、报告编写费、管理费、就餐、住宿、管理、利润、规费、税金、保险等所有全部相关费用，以及合同中所涉及的正常服务费用。设计咨询费最终结算价以甲方委托的结算终审单位的审定价为准。

7.2 支付方式和期限为：（咨询费的支付以取得本项目可研批复作为支付条件）

（1）合同签订后且承包人提交履约担保后，承包人提交符合要求的请款资料，发包人按相关要求上报资料申请支付合同暂定价20%预付款；

（2）待本项目完成概算审核后，承包人提交初步设计咨询工作报告且提交符合要求的请款资料，发包人按相关要求上报资料，申请支付至以概算审定的建安工程费为基数乘以中标费率计取的设计咨询费总额的50%（如本项目无初步设计阶段，则将此阶段的进度款累加到施工图设计阶段一并支付）。

（3）承包人提交施工图设计咨询工作报告，且本项目获得施工图审查单位出具的施工图审查合格书（或技术性审查合格报告），承包人提交符合要求的请款资料，发包人按相关要求上报资料，申请支付至以概算审定的建安工程费为基数乘以中标费率计取的设计咨询费总额的80%。

（4）本项目完成工程竣工验收合格后，承包人按相关要求提交结算资料后，发包人报送结算审核单位，最终以发包人委托的结算审核单位审定价为结算价，一次性申请支付尾款（无息）。

（5）本项目的支付办理参照花财支付〔2013〕1号、花财支付〔2016〕4号及相关财政支付的规定。如财政评审及财政支付出具新的文件规定，则按新文件执行。

（6）收款单位收款时需开具有效票据（有效票据是指符合税务部门、财政部门有关规定的有效普通发票等相关票据）。相关税费由收款单位承担。本项目税费实际发生时据实调整、据实缴纳。若合同履行期间，国家税务部门出台新的相关税收政策，则按调整后的税率计算并缴纳。

甲方根据结算终审部门的要求，向乙方提出结算，如乙方不按要求提交结算资料或不配合结算审核工作以致结算迟迟不能送审、定审，且在甲方规定时间内又提不出正当理由的，则甲方有权与终审部门共同盖章确认结算审核结果。

第八条 履约担保

8.1 承包人按如下约定向发包人提供履约担保：

（1）履约担保的金额：按中标价金额的10%。

（2）担保形式：以银行履约保函的形式提交。

（3）履约担保的提交时间：按招标文件要求。

（4）出具履约保函的银行：应为在中国注册的银行。

8.2 履约银行保函使用流程

（1）发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保银行提出索赔文件。担保银行根据履约银行保函的承诺在担保范围内承担担保责任，无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔款项。

（2）承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于本合同约定的咨询费的余额，同时也不超过承包人第一次提交的履约保函金额。

8.3 履约担保的启用条件

当出现下列情形时，发包人有权启用履约担保：

（1）因承包人原因导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因承包人原因解除本协议，则发包人有权启用履约担保，用于项目违约金；

（2）因承包人原因（包括但不限于未按期向专业分包单位支付相关款项等引发与第三方的纠纷，导致本项目或发包人受到影响或损失；

（3）因承包人违约计扣的违约金或赔偿金累计超过应付服务费用总额；

（4）本协议（含本协议附件）约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形。

（5）承包人在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，发包人进行违约处罚，并根据承包人的投标承诺书动用履约担保，承包人及承包人的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求发包人出具任何证明或说明背景、理由。

8.4 如果承包人不按发包人的要求提交履约担保的，视为违约，则发包人有权部分解除或解除本合同。

8.5 履约担保到期后，承包人应当续期，发生承包人违约，发包人有权在发包人当期应支付服务费中扣除相应违约款项。

8.6 承包人全部履行完本合同约定的全部义务时，承包人可向发包人申请退回履约保函。

第九条 发包人违约责任

9.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付咨询费，已支付预付款抵作咨询费。但承包人应在收取咨询费之前将阶段设计咨询文件提交给发包人，否则，发包人无需支付相应款项。

9.2 在合同履行期间，发包人应按合同约定及时支付设计咨询费用给承包人。

9.3 若本合同或本合同工程终止的，发包人应书面通知承包人，承包人在接到通知之日起全面停止咨询服务。发包人在合同终止之日起15个工作日内按照截止至承包人接到书面通知之日止已做的工作量以及7.2条及9.1条款的约定，支付相应报酬给承包人。

9.4 若合同履行期间，本合同工程暂停或中止的，发包人应书面通知承包人，承包人在接到暂停通知之日起全面停止咨询服务，承包人设计咨询服务期限相应暂停或中止。发包人自工程暂停或中止之日起15个工作日内按照截止至承包人接到书面通知之日止已做的工作量以及7.2条、9.1条款的约定支付相应报酬给承包人。若工程暂停之日起6个月内重新启动的，双方协商继续履行本合同，承包人成果交付期限重新确定，设计咨询服务期限继续计算。若自工程暂停之日起超过6个月仍未启动的，视为工程终止，本合同终止或解除，按照7.2条及9.1条、9.3条款约定执行。

9.5在合同履行期间，发包人有权对项目工作内容、工作期限进行调整（累计增加或减少20%以内），发包人无需额外支付相应款项。

第十条 承包人违约责任

10.1 由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计咨询资料及咨询文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目相应阶段应收设计咨询费的千分之三作为逾期违约金，累计总额不超过该项目应收设计咨询费金额的百分之三十。逾期超过30天以上时，发包人有权单方解除合同并要求承包人赔偿相应损失，累计赔偿金额不超过承包人已收的设计咨询费。

10.2合同生效后，承包人因自身原因要求解除合同的，应返还已收款项并承担合同总额20%违约金，以及赔偿由此给发包人造成的损失，累计赔偿金额不超过承包人已收的设计咨询费。

10.3 承包人未按照设计咨询工作计划承诺的架构建立相应的组织，承包人必须按发包人要求及时改正。

10.4 承包人必须加强咨询工程师职业操守的教育，咨询工程师需共同遵守职业道德守则。

第十一条 争议解决

11.1 因本合同或者履行本合同所产生的争议，由甲方与乙方双方协商解决，经协商达成一致意见的，应签订书面协议；协商不成的可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

11.2 约定其他事宜：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求开展非争议部分的工作，争议部分工作暂停；在调解无效的情况下，甲方有权先行解除与乙方的合同，乙方必须在7天内撤场。乙方的撤场不影响甲方和乙方另行解决争议和索赔的权利。

11.3如人民法院/仲裁机构作出的生效判决/裁决认定发包人存在过错故意不向结算审核单位提交评审材料导致承包人无法结算的，承包人有权向发包人主张利息，利息计算约定如下：按照各方均认可工程价款或者各方认可的鉴定机构鉴定价款为本金、不超过合同订立时全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，从生效判决书/裁决书确定发包人须承担责任之日起计算逾期付款利息。除此以外，承包人不得向发包人主张违约金或者利息。

第十二条 其他

12.1 由于不可抗拒因素致使合同无法履行，各方应及时协商解决。

12.2 本合同一式12份，合同各方各执3份。

12.3 本合同自合同各方法定代表人或签约代表人签字并加盖公章之日起生效，于合同履行完毕并结清咨询费后合同自行终止。

12.4 本合同未尽事宜，各方可签订补充协议，有关协议及各方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十三条 合同附件

13.1 附件一：保密协议

13.2 附件二：中标通知书

13.3 附件三：招标答疑及澄清文件

13.4 附件四：人员架构表

13.5 附件五：设计技术咨询任务书

（以下无正文）

（本页无正文） 发包人（甲方）：; 承包人（乙方）：. 广州花都汽车城发展有限公司. 法定代表人： 或委托代理人：; 法定代表人： 或委托代理人：. 地址：广州市花都区秀全街车城大道38号; 地址：. 电话：020-86721212; 邮政编码：. 签订时间： 2023年 月 日; 电话：. 开户银行：. 账号：. 纳税人机构代码：. 签订时间：2023年 月 日. -------------------------------------------------------; ------------------------------------------------------. 建设管理人（丙方）：; 见证人（丁方）：. 广州市花都区公共建设项目管理中心; 广州市花都汽车城管理委员会. 法定代表人： 或委托代理人：; 法定代表人： 或委托代理人：. 地址：广州市花都区公益大道41号; 地址：广州市花都区秀全街车城大道38号. 电话：020-37760912; 电话：020-86721212. 签订时间：2023年 月 日; 签订时间：2023年 月 日..

附件一：

保 密 协 议

发包人（甲方）：广州花都汽车城发展有限公司

承包人（乙方）：

建设管理人（丙方）：广州市花都区公共建设项目管理中心

见证人（丁方）：广州市花都汽车城管理委员会

鉴于承包人在广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目（以下简称本项目）过程中，已经或将要接触或获得涉及发包人的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料，经各方友好协商，发包人愿意向承包人披露相关保密资料，承包人承诺按照本协议的约定对发包人的保密资料予以保密。

一、“保密资料”包括：

（一）发包人向承包人披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密以及其他发包人尚未公开的资料。

（二）发包人在项目中形成的任何分析、编辑、研究、咨询成果或其他文件资料。

以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其它任何形式的资料，包括但不限于数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其它资料。

二、服务项目定义：

专指各方签订的广州市花都区炭步镇鸭湖安置区项目设计咨询服务合同。

三、保密义务：

1.承包人保证遵守国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格控制发包人所披露的保密资料，保护的程度不能低于承包人保护自己的保密资料。无论如何，承包人对该保密资料的保护程度不能低于一个管理良好的技术企业保护自己的保密资料的保护程度；

2.承包人保证采取所有必要的方法对发包人提供的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料；

3.承包人保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求外，不向任何第三方透露或披露发包人的保密资料以及本协议的存在或本协议的任何内容；

4. 如果承包人基于法律、法规、判决、裁定（包括按照传票、法院或政府处理程序）的要求而必需披露相关的保密资料，承包人应当事先尽快通知发包人，同时，承包人应当尽最大的努力帮助发包人有效地防止或限制该保密资料的传播。

5. 承包人不得有损害发包人利益的其他泄密和使用行为。

四、保密资料的使用方式和不使用义务：

1.承包人只能为完成本项目而使用保密资料；

2.除承包人为完成本项目需要时而将保密资料披露给必需直接参与本项工作、必需知晓保密资料的职员之外，承包人不能将保密资料透露给其它任何人；

3.承包人不能将此保密资料的全部或部分进行复制或仿造；

4.承包人应当告知并以适当方式要求其参与本项工作之雇员遵守本协议规定，若参与本项工作之雇员（包括已离职员工）违反本协议规定，承包人应承担连带责任。

五、保密资料的交回：

1.当发包人以书面形式要求承包人交回保密资料时，承包人应当立即交回所有书面的或其他有形的保密资料以及所有描述和概括该保密资料的文件；

2.没有发包人的书面许可，承包人不得丢弃和处理任何书面的或其他有形的保密资料。

六、知识产权：

除非发包人明确地授权，承包人不能认为发包人授予其包含该保密资料的任何专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

七、违约救济：如果发生承包人违约，依如下条款处理：

1.承包人应当尽最大的努力帮助发包人有效地防止或限制该保密资料的传播或按照发包人的指示采取有效的方法对该保密资料进行保密，所需费用由承包人承担；

2.承包人应当赔偿发包人的所有损失，包括但不限于法院诉讼的费用、合理的律师酬金和费用、所有损失或损害等等。

同时，承包人按项目合同费用总金额的15%向发包人支付违约金。

八、适用法律：

本协议适用中华人民共和国法律，并在所有方面依其进行解释。

九、争议和裁决

各方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   2   种方式解决：

（1）将争议提交   广州  仲裁委员会仲裁；

（2）依法向  发包人所在地有管辖权的  人民法院提起诉讼。

十、协议的生效：

本协议在各方的法定代表人或其授权代表签字（或盖章）并加盖公章后生效。本合同共12份，合同各方各执3份。

（本页以下无正文）

（本页无正文）

| 发包人（甲方）： |  | 承包人（乙方）： |
| --- | --- | --- |
| 广州花都汽车城发展有限公司 |  |  |
| 法定代表人： 或委托代理人： |  | 法定代表人： 或委托代理人： |
| 地址：广州市花都区秀全街车城大道38号 |  | 地址： |
| 电话：020-86721212 |  | 电话： |
| 签订时间： 2023年 月 日 |  | 签订时间：2023年 月 日 |
| ------------------------------------------------------- |  | ------------------------------------------------------ |
| 建设管理人（丙方）： |  | 见证人（丁方）： |
| 广州市花都区公共建设项目管理中心 |  | 广州市花都汽车城管理委员会 |
| 法定代表人： 或委托代理人： |  | 法定代表人： 或委托代理人： |
| 地址：广州市花都区公益大道41号 |  | 地址：广州市花都区秀全街车城大道38号 |
| 电话：020-37760912 |  | 电话：020-86721212 |
| 签订时间：2023年 月 日 |  | 签订时间：2023年 月 日 |

附件二：中标通知书

附件三：招标答疑及澄清文件

附件四：人员架构表

附件五：任务书